# BREWLITE

# Hồ sơ dữ liệu chung phục vụ Assignment 2

Dành cho cả 6 thành viên • Bản tổng hợp 1.0 • Ngày 24/10/2026

Mục đích: cung cấp trong một file các yêu cầu đề bài, phân công, nghiệp vụ, dữ liệu kỹ thuật và khoảng trống cần xử lý để nhóm viết tài liệu, vẽ sơ đồ, triển khai, kiểm thử và bàn giao Assignment 2.

Đây là hồ sơ tham khảo và chuẩn bị, không phải tuyên bố đã hoàn tất cả 5 Task. Phần đề xuất phải được nhóm review; kết quả kiểm thử cũ được ghi kèm ngày/phạm vi. Không xuất dữ liệu tài khoản thật, file .env, token, mật khẩu hoặc database người dùng.

Ảnh chụp repo: nhánh feature/orders-and-inventory; HEAD 2ee0fc6dbf960f090ca29e2e148f08997beeff22. Working tree có thay đổi chưa commit; nội dung được đọc từ working tree, không chỉ từ HEAD.

## Tra cứu nhanh

| Cần làm | Đọc phần |
| --- | --- |
| Task 1: scope, SRS, use-case | 1–5; phụ lục A chứa đầy đủ đặc tả UC-CHK |
| Task 2: activity, sequence, class | 5, 7–8; phụ lục B có toàn bộ trường/quan hệ schema |
| Task 3: kiến trúc, ADR, deployment, API | 6–9 và 11 |
| Task 4–5: Sprint, test, CI/CD, production | 2, 10–14 |
| Phần việc từng người, hạn và phụ thuộc | 12 |
| Dữ liệu menu, schema, migration, nguồn kiểm tra | 7; phụ lục B–D |

# 1. Nguồn và quy tắc đọc

| Nhãn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| ĐỀ BÀI | Yêu cầu trong Assignment2-BrewLite (2).pdf; là căn cứ xác định tạo phẩm cần nộp. |
| KẾ HOẠCH NHÓM | Phân công và lịch trong BrewLite_Phan_cong_6_thanh_vien.docx; không mặc định là quy định giảng viên. |
| MÃ NGUỒN HIỆN CÓ | Đọc controller/service/schema/config của working tree; xác nhận có mã, chưa xác nhận đang chạy production. |
| BẰNG CHỨNG CŨ | Log/tài liệu kiểm thử đã có ở các ngày 16–18/10/2026; không phải lần chạy mới. |
| ĐỀ XUẤT / CHỜ CHỐT | Nội dung chuẩn bị cho SRS/thiết kế/test, chưa có phê duyệt hoặc kết quả nghiệm thu. |

Nguồn chính: PDF Assignment 2 mục 3–9; DOCX phân công 6 người; bài task 1.2 (1).docx của Đông; README, PROJECT_CONTEXT, IMPLEMENTATION_PLAN, PROJECT_STATUS, API_CONTRACT; schema/migrations/seed và các module trong repo; đặc tả UC-CHK ngày 24/10. Danh mục nguồn và dấu SHA-256 nằm ở phụ lục D.

Tài liệu cũ có nhiều đoạn lịch sử mâu thuẫn nhau. Khi mô tả ứng dụng hiện tại, bản này ưu tiên mã nguồn đã đọc và mục cập nhật mới có bằng chứng; không suy ra nghiệp vụ bắt buộc chỉ vì mã cũ có hỗ trợ. Assignment 2 gồm 5 Task; bảng T01–T10 trong kế hoạch cũ là Assignment 1.

# 2. Những gì Assignment 2 bắt buộc hoàn thành

Luồng tối thiểu: Xem menu → Chọn tùy chọn → Giỏ hàng → Đặt đơn → Thanh toán → Theo dõi đơn. Next.js, NestJS và PostgreSQL là ba thành phần bắt buộc. Frontend theo hướng mobile-first/PWA; Docker phục vụ đóng gói và chạy local.

| Task | Tạo phẩm và nội dung bắt buộc | Điều kiện kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 — Yêu cầu | Context/stakeholder/scope; SRS có FR/NFR, MoSCoW, AC; use-case tổng quát; sơ đồ và đặc tả một use-case trọng tâm. | docs/requirements/context-and-scope.md; mỗi yêu cầu có mã và AC kiểm chứng được; actor, trigger, điều kiện và các nhánh rõ ràng. |
| 2 — Mô hình hóa | Activity end-to-end có hết hàng/chưa đăng nhập/thanh toán thất bại; sequence use-case Task 1.3; class domain. | Sequence có Customer, Next.js UI, NestJS API, Database, Payment Service; JWT/validate/transaction/tồn kho/alt/idempotency; lưu nguồn và bản kết xuất. Class tối thiểu 7 lớp đề nêu. |
| 3 — Kiến trúc | C4 hoặc kiến trúc phân lớp; module/domain, migration, payment mô phỏng, logging/health/config; ADR; deployment diagram production. | ADR trong docs/architecture/adr; deployment đúng nền tảng thực tế, có HTTPS, storage, registry, secret, health/log và ranh giới local/CI/production. |
| 4 — Sprint 1 | Repo, README/.gitignore/.env.example, backlog 2 Sprint, branch/PR/commit/DoD; docs Task 1–3; API products list/detail và menu có loading/empty/error, seed, test; CI. | Cấu trúc đề yêu cầu apps/web, apps/api, docs. CI Install → Lint → Unit Test → Build khi mở PR; chặn merge nếu lỗi; minh chứng cả lần pass và lần phát hiện lỗi. |
| 5 — Sprint 2/Delivery | Tùy chọn món, giỏ, auth/JWT, tạo đơn, Ví/Thẻ mô phỏng, xác nhận/trạng thái/lịch sử; validate FE/BE; test; Compose; CI/CD; production; bàn giao. | Unit nghiệp vụ + integration tạo đơn/thanh toán + ít nhất 1 E2E menu→xác nhận; DB tái tạo được; URL HTTPS/API/health hoạt động; release/tag/notes, video, README rollback, Review/Retrospective. |

Nghiệm thu tuần tự: tạo phẩm Task trước phải có trong repo với lịch sử thay đổi rõ ràng trước khi nghiệm thu Task sau. Thiếu tạo phẩm trước thì phần truy vết Task sau không được tính. URL production không hoạt động lúc chấm thì phần triển khai Task 5 chưa hoàn thành. Đề không ghi phải viết lại toàn bộ code; nhóm cần thống nhất cách kế thừa và trình bày đóng góp thật.

# 3. Bối cảnh, stakeholder và phạm vi để viết Task 1.1

Bối cảnh đề xuất: BrewLite hỗ trợ đặt đồ uống và thanh toán mô phỏng, giúp khách chọn đúng món/cấu hình, biết tổng tiền và tiến trình; giúp quầy nhận đúng đơn đã trả tiền và tránh nhận vượt tồn kho. Đây là mô tả nghiệp vụ để nhóm review, chưa phải kết quả phỏng vấn stakeholder.

| Stakeholder | Nhu cầu / kỳ vọng | Actor trong sản phẩm? |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Xem món/giá, đặt đúng cấu hình, biết kết quả thanh toán, xem đơn của mình. | Có; CUSTOMER sau xác thực, khách vãng lai ở menu/giỏ. |
| Nhân viên quầy | Xem đơn đã thanh toán và cập nhật đúng tiến trình. | Có; BARISTA. |
| Quản lý cửa hàng | Tồn kho, doanh thu/trạng thái đáng tin, quy tắc vận hành rõ. | Stakeholder; chưa có role ADMIN trong schema. |
| Giảng viên/người nghiệm thu | Tạo phẩm truy vết được, chạy lại được và URL hoạt động. | Không mặc định là actor ứng dụng. |
| Nhóm phát triển | Hợp đồng API, owner, test và môi trường rõ ràng. | Không phải actor nghiệp vụ mặc định. |
| Đơn vị thanh toán | Yêu cầu và kết quả thanh toán nhất quán. | Được mô phỏng qua Payment Service/gateway. |

In-scope tối thiểu: menu/chi tiết/tùy chọn/giỏ/auth/tạo đơn/payment mô phỏng/lịch sử/trạng thái, validation, unit/integration/E2E, Docker/CI/CD/production và docs. Quản lý trạng thái đơn là yêu cầu tối thiểu; toàn bộ dashboard/KPI Barista nâng cao không mặc nhiên bắt buộc.

Phạm vi cần nhóm chốt: khuyến mãi/tích điểm, hủy đơn đã PAID, trải nghiệm PWA cụ thể, đối soát UNKNOWN, timeout giải phóng reservation. Dù có thể không triển khai khuyến mãi/tích điểm, class diagram vẫn phải có Promotion và LoyaltyTransaction theo đề.

Out-of-scope đề xuất: tiền thật/refund ngân hàng, giao tận nơi, kho nguyên liệu theo công thức, đa chi nhánh, ERP. Giả định hiện có: tiền nguyên VND, stock theo Product/ly, các size dùng chung stock, gateway mô phỏng, một đơn thuộc một khách. Cần ghi rõ nhóm duyệt hay điều chỉnh các giả định này.

Rủi ro cần đưa vào scope: thay đổi giá/tồn kho khi checkout; request lặp; token hết hạn; mất phản hồi tạo đơn; gateway UNKNOWN; cấu hình CORS/cookie giữa hai miền; migration sai DB; production ngừng chạy khi chấm; tài liệu cũ không đồng bộ code.

# 4. Khung SRS dùng chung — đề xuất để Tri/Đông ghép

Các mã A2-FR-xx/A2-NFR-xx dưới đây chỉ là mã làm việc của file tổng hợp, không thay thế hoặc tự renumber SRS/FR của nhóm. Khi chốt SRS, lập bảng ánh xạ và cập nhật UC-CHK/traceability. Ưu tiên là đề xuất dựa trên phạm vi đề; chưa có phê duyệt nhóm.

| Mã / ưu tiên đề xuất | Yêu cầu chức năng | Tiêu chí chấp nhận cốt lõi |
| --- | --- | --- |
| A2-FR-01 / Must | Hệ thống phải cung cấp danh sách sản phẩm có tên, ảnh và giá. | GET products trả dữ liệu seed; menu có loading, empty, error/retry; API lỗi không tự đổi sang mock trong api mode. |
| A2-FR-02 / Must | Hệ thống phải cho xem chi tiết và chọn size/topping/số lượng. | Giá hiển thị cập nhật theo cấu hình; ID sai/không tồn tại và tùy chọn ngừng bán được báo rõ; server kiểm lại trước đặt. |
| A2-FR-03 / Must | Hệ thống phải cho thêm/sửa/xóa món, tính tổng giỏ. | Cấu hình giống được gộp, khác được tách; tổng tính đúng; quantity hợp lệ; giỏ rỗng không tạo đơn. Phạm vi merge/lưu server theo code được nhóm xác nhận. |
| A2-FR-04 / Must | Hệ thống phải cho đăng ký CUSTOMER bằng tên/email/mật khẩu. | Dữ liệu hợp lệ tạo tài khoản; email trùng bị từ chối; role do server quyết định; không trả passwordHash; mật khẩu được băm. |
| A2-FR-05 / Must | Hệ thống phải đăng nhập và xác thực JWT cho chức năng được bảo vệ. | POST /auth/login thành công đặt cookie HttpOnly và trả user; sai thông tin/phiên hết hạn bị từ chối. Logout vô hiệu phiên là hành vi có trong đồ án cần ghi rõ nếu kế thừa. |
| A2-FR-06 / Must | Hệ thống phải tạo đơn với giá server và kiểm tra tồn kho. | PENDING, snapshot, items/history và reserve cùng transaction; rollback toàn bộ nếu lỗi; hai khách tranh stock 1 chỉ một đơn thành công. |
| A2-FR-07 / Must | Hệ thống phải thanh toán bằng WALLET/CARD mô phỏng. | Kết quả xác định cập nhật Payment/Order nhất quán; thất bại hoàn kho một lần; UNKNOWN không tự PAID/FAILED, không tạo attempt mới. |
| A2-FR-08 / Must | Hệ thống phải chống xử lý payment lặp và hỗ trợ thử lại sau thất bại. | Cùng key/user/order/method không gọi gateway lại; key đổi order/method bị từ chối; retry thất bại dùng key mới/cùng order, giữ kho lại trước gateway. |
| A2-FR-09 / Must | Hệ thống phải cho khách xem kết quả, lịch sử và trạng thái đơn mình. | Không xem được đơn người khác; chưa có đơn hiển thị empty; reload vẫn đúng mã/tổng/phương thức từ server. |
| A2-FR-10 / Must | Hệ thống phải cho nhân viên cập nhật trạng thái đúng quyền và đúng thứ tự. | CUSTOMER không gọi staff API; BARISTA chỉ PAID→PREPARING→READY→COMPLETED; sai transition bị từ chối, không ghi history/kho thêm. |
| A2-FR-11 / Should, chờ scope | Hệ thống hỗ trợ nhân viên hủy đơn có lý do theo điều kiện. | PENDING/PAID/PAYMENT_FAILED mới có cạnh hủy; reason 1–300; hoàn kho tối đa một lần. Hủy PAID không phải refund; cạnh tranh với Payment cần review riêng. |
| A2-FR-12 / Could, chờ scope | Hệ thống hỗ trợ khuyến mãi và tích điểm. | Nếu đưa vào scope: mã hợp lệ/mức giảm đúng, điểm chỉ áp dụng một lần sau PAID, có dữ liệu truy vết. Chưa coi hiện có provider/cột điểm là hoàn thành module. |

Mã FR-05/08/10 và NFR-02/04 trong bộ nháp cũ lần lượt liên quan tạo đơn/trạng thái/tồn kho và bảo mật/toàn vẹn. FR-CHK-01..05 trong UC-CHK là mã cục bộ cho auth, cart, payment, idempotency, history. Bài Đông có NFR-SEC-01..05 nhưng chưa có mã FR hoặc MoSCoW; ghép theo nội dung, không ghép chỉ theo số thứ tự.

## 4.1. Yêu cầu phi chức năng và phép đo

| Mã / ưu tiên đề xuất | Yêu cầu | Phép kiểm chứng / giá trị cần chốt |
| --- | --- | --- |
| A2-NFR-01 / Must | Bảo vệ mật khẩu và phiên. | Password được băm, không xuất hash/token vào response/log; JWT bị sửa/hết hạn bị từ chối; cookie HttpOnly, Secure production, SameSite=Lax theo code. Test token cũ sau logout. |
| A2-NFR-02 / Must | Phân quyền và ownership. | Ma trận public/CUSTOMER/BARISTA; khách B không đọc/trả tiền đơn A; staff guard; validate payload ngoài DTO. |
| A2-NFR-03 / Must | Toàn vẹn giá/kho/payment. | Stock không âm; rollback nhiều món; replay không áp tác động lần hai; Payment/Order nhất quán khi lỗi giữa chừng. |
| A2-NFR-04 / Must | Hiệu năng có thể đo. | Kiệt/nhóm phải chốt ngưỡng. Gợi ý để thảo luận: p95 API đọc ≤1 giây với 20 người dùng đồng thời/10 sản phẩm trong môi trường ghi rõ; không coi gợi ý này là SLA hoặc kết quả đã đo. |
| A2-NFR-05 / Must | Tính khả dụng và thông báo lỗi. | Mỗi luồng có loading/empty/error và thao tác khôi phục phù hợp; không báo PAID khi chưa xác nhận. Mục tiêu uptime và cách đo do nhóm chốt; URL cần hoạt động khi chấm. |
| A2-NFR-06 / Must | Mobile-first và khả năng sử dụng. | Luồng tối thiểu dùng được tại 1440/768/390, không tràn ngang/chặn thao tác; kiểm bàn phím, nhãn điều khiển. Chốt riêng mức PWA: manifest, cài đặt, offline; chưa có bằng chứng PWA hoàn chỉnh. |
| A2-NFR-07 / Must | Tái tạo môi trường/triển khai. | Clone sạch làm theo README chạy web/API/DB, migration/seed tái lập; CI từ chối lỗi; image có tag; health/smoke sau deploy; rollback có kiểm chứng. |
| A2-NFR-08 / Must | Bảo vệ cấu hình và vận hành. | Secret ở CI/platform, không ở repo/log; DB production không public trực tiếp; HTTPS và CORS/cookie đúng miền; log không chứa thông tin xác thực. |

Đông phụ trách NFR bảo mật và AC; Kiệt phụ trách hiệu năng/khả dụng/triển khai và phép đo. AC phải ghi điều kiện, thao tác và kết quả; không chỉ ghi “an toàn”, “nhanh”, “ổn định”.

# 5. Nghiệp vụ thống nhất và các tình huống bắt buộc

## 5.1. Giá, giỏ và đơn

Đơn giá = giá Product + phụ thu size + tổng phụ thu topping; subtotal = tổng đơn giá × quantity; total = subtotal − giảm giá hợp lệ. Tiền dùng số nguyên VND. Backend từ chối giá/amount/userId/status do client tự thêm. Giỏ tính lại theo giá hiện tại; đơn lưu snapshot để giá/tên/cấu hình không đổi khi catalog đổi. Retry payment dùng snapshot đơn cũ.

Stock là số ly theo Product, không phải tồn kho nguyên liệu/topping. Cộng quantity của mọi dòng cùng Product trước khi reserve. Tạo PENDING giữ kho trong cùng transaction tạo Order/items/history; chưa xóa giỏ và chưa khẳng định thanh toán thành công. Thất bại đã xác nhận hoàn kho một lần; PAID/pha chế/bàn giao không trừ thêm. UNKNOWN giữ reservation; chưa có TTL tự giải phóng được chứng minh.

## 5.2. State machine có trong mã nguồn

| Trạng thái nguồn | Trạng thái đích hợp lệ | Người/thành phần xử lý |
| --- | --- | --- |
| PENDING | PAID, PAYMENT_FAILED, CANCELLED | Payment service cho hai kết quả thanh toán; staff cancel cho hủy. |
| PAYMENT_FAILED | PENDING, CANCELLED | Payment retry giữ kho lại; staff cancel. |
| PAID | PREPARING, CANCELLED | BARISTA; hủy không tự hoàn tiền. |
| PREPARING | READY | BARISTA. |
| READY | COMPLETED | BARISTA; ghi completedAt. |
| COMPLETED | Không | Terminal. |
| CANCELLED | Không | Terminal. |

Đây là cạnh state machine, không thay thế kiểm quyền hoặc kiểm an toàn khi payment đang chạy. UNKNOWN và PROCESSING thuộc Payment, không phải Order. BARISTA không được dùng endpoint status để tự đặt PAID/PAYMENT_FAILED. Sai transition hoặc race cập nhật version bị từ chối; history và tác động kho cùng transaction.

## 5.3. Payment: phân biệt replay, retry và chưa xác định

Replay là gửi lại cùng user/key/order/method: trả kết quả đã có, không gọi gateway hoặc áp tác động lần nữa. Key cũ đổi order/phương thức trả xung đột. Retry là lần mới sau PAYMENT_FAILED: key mới, cùng orderId, giữ kho lại và chuyển PENDING trước gateway. Nếu hết kho, rollback việc chuẩn bị, không gọi gateway.

Claim payment và chuẩn bị order dùng transaction; gateway chạy ngoài DB transaction. Kết quả gateway được journal trước; settle áp kết quả Payment/Order/kho/history/điểm trong cùng transaction. Nếu settle lỗi nhưng journal còn, replay có thể phục hồi không gọi gateway lại. PROCESSING chưa có journal hoặc UNKNOWN chưa được xác minh không tự mở khóa hay thử charge mới; chưa có API đối soát tự động.

Mất phản hồi POST /orders là vấn đề riêng: idempotency Payment không chống tạo trùng Order. Không tự POST lại khi chưa biết kết quả; kiểm tra lịch sử hỗ trợ nhưng không bảo đảm tự nhận diện duy nhất đơn nếu mất orderId. Đây là quyết định thiết kế còn mở.

## 5.4. Auth và quyền

Đăng ký công khai tạo CUSTOMER; đăng nhập dùng chung. Backend trả {user} và đặt JWT ở cookie brewlite_session HttpOnly, path /api, SameSite=Lax, Secure khi production. JWT chứa sessionVersion; guard đọc user/version từ DB; logout tăng version làm hết hiệu lực mọi phiên của tài khoản. Client không lưu JWT vào localStorage. CORS credentials và Origin guard bảo vệ lệnh ghi cookie theo danh sách FRONTEND_ORIGIN.

Không có role ADMIN trong schema. Product list/detail public; cart cần JWT; orders dành CUSTOMER; staff/orders dành BARISTA. Payments controller dùng JWT và service kiểm ownership, không có Roles(CUSTOMER) trực tiếp ở controller: nếu SRS muốn cấm mọi tài khoản BARISTA trả tiền thì cần bổ sung/kiểm chứng, không ghi sai rằng guard này đã có.

## 5.5. Những nhánh phải có trong tài liệu và test

Giỏ rỗng; tùy chọn ngừng bán; hết hàng/đồng thời; chưa đăng nhập/hết phiên; sai quyền/chủ đơn; lỗi transaction; payment thất bại; replay cùng key; key xung đột; retry thiếu kho; gateway UNKNOWN; mất phản hồi sau backend đã PAID; lỗi tải kết quả/dọn giỏ; giá đổi và sửa giỏ ở tab khác. Phụ lục A chứa đặc tả UC-CHK đầy đủ và 15 ca dự kiến.

# 6. API và hợp đồng dữ liệu hiện có

Base URL local theo cấu hình dự án: http://localhost:3001/api. Các đường dẫn bảng dưới tính từ /api. Lỗi thường có {statusCode, message, error}; message có thể chuỗi hoặc mảng. Đây là snapshot code/contract, không phải xác nhận endpoint đang online.

| Method / route | Quyền / dữ liệu chính | Kết quả / lưu ý |
| --- | --- | --- |
| GET /products | Public | Danh sách sản phẩm; không tự coi có phân trang/category từ DB. |
| GET /products/:id | Public; UUID | Chi tiết size/topping; UUID sai 400, không thấy 404. |
| POST /auth/register | name, email, password | {user} + cookie; role client tự gửi bị từ chối. |
| POST /auth/login | email, password | {user} + cookie; không trả JWT trong body JSON. |
| GET /auth/me | JWT | User hiện tại. |
| POST /auth/logout | JWT | Tăng sessionVersion, xóa cookie. |
| GET /cart | JWT | CartView, giỏ riêng theo tài khoản. |
| POST /cart/items | JWT; cấu hình món | Thêm/gộp dòng, trả CartView. |
| PATCH /cart/items/:id | JWT; quantity hoặc size | Sửa dòng thuộc giỏ mình; không phải API đổi toàn bộ tùy chọn. |
| DELETE /cart/items/:id | JWT | Xóa dòng thuộc giỏ mình. |
| DELETE /cart | JWT | Xóa giỏ hiện tại. |
| POST /cart/merge | JWT; items tối đa 50 | HTTP 200; gộp giỏ khách, có skipped cho dòng không nhận được. |
| POST /orders | CUSTOMER; items, promotionCode? | HTTP 201; Order PENDING, snapshot/giữ kho; 400/401/403/409 tùy lỗi. |
| GET /orders/me | CUSTOMER | Đơn mình, mới nhất trước; mảng rỗng nếu chưa có. |
| GET /orders/:id | CUSTOMER; chủ đơn | Order; không tồn tại/khác chủ trả 404. |
| GET /orders/:id/status | CUSTOMER; chủ đơn | {status}; adapter UI unwrap. |
| POST /payments | JWT; orderId, method, idempotencyKey | Payment PAID/PAYMENT_FAILED/UNKNOWN; ownership trong service; xung đột 409. |
| GET /staff/orders | BARISTA | PAID/PREPARING/READY/COMPLETED/CANCELLED; UI lọc queue/history, chưa phân trang. |
| GET /staff/orders/:id | BARISTA | Chi tiết đơn. |
| PATCH /staff/orders/:id/status | BARISTA; status | Chỉ PREPARING/READY/COMPLETED; đúng enum vẫn phải đúng cạnh. |
| PATCH /staff/orders/:id/cancel | BARISTA; reason | Lý do trim 1–300; kiểm trạng thái/hoàn kho một lần. |

GET /api ở AppController chỉ là response gốc, không phải health check có kiểm tra DB. Chưa thấy GET /health, POST /promotions/validate hoặc GET /loyalty/me được triển khai bằng controller trong snapshot này dù adapter frontend có thể gọi hai route sau. Không mô tả các endpoint này là backend đã hoàn thành.

## 6.1. Ràng buộc đầu vào

| Dữ liệu | Ràng buộc đọc từ DTO/code |
| --- | --- |
| Register | name chuỗi ≥2 ký tự; email đúng dạng; password ≥8 ký tự, có chữ hoa và chữ số. |
| Login | email đúng dạng; password chuỗi ≥8; không dùng POST /auth/register cho đăng nhập. |
| Order items | 1–100 dòng; productId UUID; size S/M/L; toppingIds UUID, tối đa 30, không trùng; quantity nguyên 1–99. |
| Đá | 100% đá; 70% đá; 30% đá; Không đá. |
| Đường | 100% chuẩn; 70% ngọt vừa; 50% ít ngọt; Không đường. |
| Ghi chú / promotionCode | note tối đa 120; promotionCode tùy chọn dài 1–64, backend kiểm mã. |
| Payment | orderId và idempotencyKey UUID; method WALLET/CARD; demoOutcome tùy chọn chỉ điều khiển sandbox khi cờ backend bật. |
| Global ValidationPipe | whitelist, forbidNonWhitelisted và transform; field ngoài DTO bị từ chối. |

Cart có lỗi 422 cho tùy chọn không hợp lệ; Orders thường trả 400 cho lỗi tương tự. Không ép mọi endpoint dùng cùng mã lỗi khi chưa đổi contract. 401 là thiếu/sai phiên; 403 là thiếu quyền/Origin tùy điểm kiểm; 404 dùng cho đơn không thuộc chủ; 409 là xung đột kho/trạng thái/idempotency.

## 6.2. Ví dụ request dùng dữ liệu seed

{

"items": [

{

"productId": "31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000001",

"size": "L",

"toppingIds": [

"b4151b67-4044-43ce-9cac-000000000002"

],

"quantity": 2,

"ice": "70% đá",

"sugar": "50% ít ngọt",

"note": "Ít ngọt"

}

]

}

Với seed hiện tại chưa bị chỉnh: (29.000 + 9.000 + 6.000) × 2 = 88.000đ, chưa áp mã giảm. Topping/size phải thuộc sản phẩm. Đây là ví dụ đầu vào, không phải bản ghi đơn thực tế.

Phụ lục A, ca AC-CHK-04 dùng fixture giả định phụ thu size 10.000đ nên tổng 90.000đ; đó là dữ liệu kiểm thử tự đặt, không phải seed size L +9.000đ. Khi chạy test phải tạo đúng fixture hoặc dùng tổng 88.000đ nếu kiểm seed hiện tại.

{

"orderId": "<UUID do POST /orders trả về>",

"method": "WALLET",

"idempotencyKey": "<UUID mới cho attempt>"

}

Chuỗi trong dấu <> là chỗ thay bằng UUID thật, không gửi nguyên văn. Response Order có id, userId, customerName, status, subtotal, discount, total, createdAt, items; có thể có promotionCode, paymentMethod (từ Payment PAID), cancelReason, completedAt. API dùng quantity/discount; DB dùng qty/discountAmount. Payment response có id, orderId, method, status, idempotencyKey; không có amount trong response hiện tại.

# 7. Dữ liệu domain, schema và dữ liệu mẫu

## 7.1. Phân biệt domain theo đề với schema đang có

| Lớp domain tối thiểu của đề | Hiện có trong schema? | Nội dung để vẽ class |
| --- | --- | --- |
| User | Có | id/email/passwordHash/fullName/role/status/loyaltyPoints/sessionVersion; 1 User có 0..* Order/Payment, 0..1 Cart. |
| Product | Có | id/name/price/stock/version; size/topping là cấu hình liên quan. |
| Order | Có | Chủ đơn, trạng thái, snapshot tổng tiền, inventoryHeld, timestamps; có items/history/payments. |
| OrderItem | Có | Một dòng snapshot món/cấu hình/giá/quantity; liên kết Order và Product. |
| Payment | Có | Một attempt thuộc một Order/User; amount/method/status/key/journal/appliedAt. Một Order có 0..* attempts. |
| Promotion | Chưa | Đề xuất domain: id, code, discountType/value, minSubtotal, active, thời hạn; quan hệ Order áp dụng 0..1 Promotion cần chốt. Không vẽ như bảng DB đã tồn tại. |
| LoyaltyTransaction | Chưa | Đề xuất domain: id, userId, orderId?, pointsDelta, reason, createdAt; mỗi User có 0..* giao dịch. Cơ chế ghi sổ điểm chưa hiện thực. |

Các model triển khai bổ sung: ProductSize, Topping, ProductTopping, OrderItemTopping, OrderStatusHistory, Cart, CartItem. Phụ lục B liệt kê chính xác từng trường/quan hệ/constraint của 12 model và các enum, đủ để dựng ERD rồi đối chiếu class domain. Multiplicity nghiệp vụ của Order.items là ít nhất 1; quan hệ mảng trong DB tự nó không bảo đảm min 1, service/DTO thực thi điều này.

Không có bảng Inventory riêng: kho ở Product.stock/version và reservation ở Order.inventoryHeld. Không có bảng Category hiện tại dù type Product phía frontend có category. Không có bảng Promotion/LoyaltyTransaction dù Order có promotionCode và User có loyaltyPoints.

## 7.2. Khuyến mãi và điểm: mức độ hiện có

Provider PromotionDiscount có ba mã mặc định: WELCOME10 giảm 10.000 khi subtotal ≥50.000; BREW20 giảm 20.000 khi subtotal ≥100.000; DISCOUNT10 giảm 10%, tối đa 30.000 khi subtotal ≥30.000. Đây là cấu hình mã trong source, chưa phải chính sách SRS được duyệt. Mock frontend có mã BREW10; không trộn với mã backend. Provider có nhánh thăm dò bảng promotion, nhưng schema hiện tại không có model đó.

AppModule cộng floor(total/10000) vào User.loyaltyPoints khi PAID, cùng transaction áp kết quả; cơ chế payment replay ngăn áp lặp. Chưa có sổ LoyaltyTransaction, API đổi điểm hoặc voucher cá nhân. Không viết rằng hệ thống đã có module loyalty/khuyến mãi hoàn chỉnh chỉ từ hai đoạn code này.

## 7.3. Menu seed và phụ thu

| UUID sản phẩm | Tên | Giá nền VND | Stock seed |
| --- | --- | --- | --- |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000001 | Bạc xỉu 3 tầng Sài Gòn | 29000 | 40 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000002 | Cà phê muối kem béo | 32000 | 30 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000003 | Trà đào cam sả tươi mát | 35000 | 35 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000004 | Trà mãng cầu đậm vị | 35000 | 25 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000005 | Trà sữa Oolong nướng | 32000 | 30 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000006 | Matcha latte kem trứng cháy | 39000 | 20 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000007 | Cold brew cam vàng hảo hạng | 39000 | 25 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000008 | Trà vải hoa hồng tinh tế | 35000 | 30 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000009 | Cacao sữa đá hạnh nhân | 30000 | 30 |
| 31a650c7-8597-4a01-a8e2-000000000010 | Trà chanh giã tay Quảng Đông | 25000 | 50 |

Seed size: S +0đ, M +4.000đ, L +9.000đ; mặc định M. Topping Kem cheese +6.000đ cho các sản phẩm seed; Thêm espresso +7.000đ cho sản phẩm có UUID đuôi 1, 2, 7. Topping IDs: b4151b67-4044-43ce-9cac-000000000001 (espresso); ...000000000002 (Kem cheese). Xem seed-product-customization.ts để dùng UUID đầy đủ.

Các số stock/giá ở bảng là giá trị seed, không phải dữ liệu DB live. Seed chạy lại không restock/ghi đè giá đã chỉnh. Không xuất khách hàng, đơn thật hoặc tài khoản. Barista local được provision từ biến môi trường do người chạy tự đặt; seed không cho provision staff khi NODE_ENV=production.

# 8. Dữ liệu đầu vào để vẽ sơ đồ Task 2

| Sơ đồ | Actor/thành phần và nội dung phải thể hiện | Nhánh/quan hệ cần giữ đúng |
| --- | --- | --- |
| Use-case tổng quát | Khách hàng, BARISTA, Payment Service; menu/chi tiết/giỏ/auth/đặt/thanh toán/lịch sử/quản lý trạng thái. | Quản lý/giảng viên không tự biến thành actor đăng nhập; chưa có ADMIN. Include/extend là quan hệ chức năng, không phải mũi tên thứ tự màn hình. |
| Activity | Swimlane khách/UI, backend, Payment Service khi cần; menu→cấu hình→giỏ→auth→đặt→payment→kết quả/theo dõi. | Decision/merge và start/end; hết hàng/chưa đăng nhập/thất bại; UNKNOWN khác thất bại; retry quay đúng đơn. |
| Sequence | Customer → Next.js UI → NestJS API → Database → Payment Service. | Kiểm JWT/owner/DTO; transaction tạo đơn+stock; claim attempt; gọi gateway ngoài DB transaction; journal; settle; alt PAID/FAILED/UNKNOWN; replay/retry. |
| Class domain | 7 lớp tối thiểu theo đề + lớp cấu hình/giỏ/history khi hữu ích. | Thuộc tính, quan hệ, multiplicity, enum; phân biệt lớp đề xuất với model đã có; Order 1–n Payment attempts. |

Sequence có thể chi tiết hóa thành Auth/Orders/Payments/Inventory bên trong NestJS nhưng vẫn giữ các lifeline tối thiểu. Activity/sequence/class phải dùng cùng tên và trạng thái với SRS. Lưu source cùng SVG/PNG/PDF; sơ đồ chỉ tồn tại trong ảnh chụp chưa đủ thuận tiện để sửa/truy vết. Phụ lục A có hình UC-CHK đề xuất; chưa có bộ activity/sequence/class được nghiệm thu.

# 9. Kiến trúc và quyết định để viết Task 3

## 9.1. Kiến trúc hiện có

Trình duyệt → Next.js frontend → NestJS REST API → Prisma → PostgreSQL. NestJS là modular monolith, gồm Auth, Products, Cart, Orders, Inventory và Payments. Orders export service/transaction boundary; Payments tích hợp bằng PAYMENT_ORDER_PORT; PromotionDiscount qua ORDER_DISCOUNT. Gateway hiện là mock, có thể cùng tiến trình backend.

Frontend dùng App Router, component dùng chung, Zustand cart và service interfaces/adapters. Các route chính: /, /products/[id], /cart, /register, /login, /checkout, /payment/[id]/[stage], /orders, /orders/[id], /profile; staff /barista/dashboard và /barista/[view]. Các trạng thái payment gồm processing/success/failure/unknown. Barista view gồm orders/preparing/ready/history bên cạnh dashboard.

| Chế độ | API thật | Dữ liệu giả lập |
| --- | --- | --- |
| mock | Auth luôn backend thật | Products, Cart, Orders, Payments, Promotions, Loyalty, Barista. |
| hybrid | Auth, Products, Cart | Orders, Payments, Promotions, Loyalty, Barista. |
| api | Các service gọi REST; Auth thật | Gateway payment vẫn mô phỏng theo yêu cầu đề; API thiếu/lỗi không fallback sang mock. |

Do đó UI chạy mock/hybrid không chứng minh Orders/Payments backend hoàn thành. Nghiệm thu end-to-end cần ghi rõ dataMode và gateway; “API thật với gateway mô phỏng” là mô hình phù hợp bài này, không cần giao dịch tiền thật.

## 9.2. ADR cần viết — đề xuất, chưa phải quyết định đã duyệt

| Chủ đề ADR | Lý do và trade-off nên phân tích |
| --- | --- |
| Monorepo và cấu trúc apps | Dễ quản lý schema/contracts/CI; thay frontend/backend thành apps/web/apps/api cần sửa script/Docker/import/workflow và chạy lại test. Chưa di chuyển trong lượt xuất này. |
| Modular monolith | Phù hợp nhóm 6 người, dễ transaction; cần giữ ranh giới module, tránh service chạm DB tùy tiện. |
| Cookie JWT + sessionVersion | HttpOnly và vô hiệu hóa token sau logout; cần CORS/Origin đúng, phải đọc DB xác thực; logout hiện làm hết mọi phiên. |
| Snapshot giá và reserve kho | Đơn giữ giá đã chốt và chống oversell; đơn bỏ dở có thể giữ kho lâu; cần quyết định TTL. |
| Payment idempotency/journal | Chống lặp, hỗ trợ phục hồi settle; chưa giải quyết tự động PROCESSING/UNKNOWN thiếu journal. |
| Nền tảng deployment | Chọn theo quyền truy cập, persistent DB, HTTPS/domain, registry, chi phí và khả năng rollback; chưa chọn nền tảng trong file này. |

## 9.3. Deployment cần khác local ở đâu

Local Compose có 3 service, volume DB bền vững; web 3000, API 3001, PostgreSQL host 5434 → container 5432. Backend kết nối hostname postgres bên trong network. Frontend gọi API từ trình duyệt nên URL phải truy cập được từ máy người dùng.

Production phải vẽ đúng nơi phục vụ web/CDN, API, PostgreSQL/private network/storage, registry, HTTPS/cổng, secret, health/log; ghi ranh giới local/CI/production. Không đưa localhost:3001 hoặc public DB port của Compose local lên sơ đồ production như cấu hình đã hoàn tất. Nếu frontend/API khác site, cookie SameSite=Lax hiện tại cần đánh giá lại hoặc dùng cùng site/reverse proxy; không giả định đăng nhập luôn chạy trên mọi cách deploy.

# 10. Kiểm thử: cái đã có, cái cần làm và truy vết

## 10.1. Bằng chứng cũ trong repo — chưa chạy lại ở lượt xuất

| Nguồn / ngày | Kết quả được tài liệu ghi lại | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| docs/evidence/task06/summary.json — 16/10 | 201 backend tests; browser API 4 pass ở 1440/768/390; Orders kết thúc PENDING. | Payment request bị abort để cô lập Task 06; không chứng minh Payment. |
| docs/evidence/task06-review/summary.json — 17/10 | 247 backend tests, 0 skipped; 14 frontend unit; browser 4 pass; build liên quan pass. | Có frontend lint baseline; Compose/default Turbopack không chạy ở lượt đó. |
| docs/TV4_ACCEPTANCE.md và evidence/tv4-acceptance — 18/10 | Tài liệu ghi 272 backend tests/25 suites; browser 2 phiên khách/staff API mode ở 1440/768/390. | Gateway mô phỏng; hủy/history một phần kiểm qua API; không xác nhận DB ứng dụng đang migrate hoặc production. |
| docs/PAYMENT_CONSISTENCY_VERIFICATION.md — 17/10 | Tài liệu ghi 111 tests, gồm 40 PostgreSQL; replay/race/rollback/journal. | Không phải chứng minh provider ngân hàng thật hoặc toàn bộ UI E2E. |

Không cộng các số trên thành tổng test hiện tại: nhiều suite trùng nhau và thuộc các commit khác nhau. Chưa chạy build/test/DB trong lượt tổng hợp này; trạng thái Docker/DB live chưa được kiểm tra. Cần test trên commit release được chọn và lưu log mới.

## 10.2. Bộ test tối thiểu cho nghiệm thu Assignment 2

| Nhóm test | Các ca cần có | Vị trí code/test tham khảo |
| --- | --- | --- |
| Product/UI | List/detail, UUID sai/404; loading/empty/error/retry, mobile. | backend/src/products/*spec.ts; frontend/e2e/api-menu.spec.ts. |
| Cart/giá | Gộp cấu hình, tổng, đổi quantity/size, hết hàng, merge đăng nhập, reload. | backend/src/cart/cart-pricing.spec.ts; cart.http.spec.ts; frontend/src/services/*test.ts. |
| Auth/quyền | Register/login đúng/sai, email trùng, token hết hạn/tamper/logout, CUSTOMER gọi staff, chủ đơn khác. | backend/src/auth/*spec.ts; orders.http.spec.ts; staff-orders.postgres.spec.ts. |
| Order/stock | Snapshot, hai khách tranh món cuối, nhiều dòng cùng Product, rollback nhiều món, lỗi giữa transaction. | orders-create.postgres.spec.ts; orders.postgres.spec.ts; inventory.service.spec.ts. |
| Payment | WALLET/CARD, PAID/FAILED/UNKNOWN, replay key, key xung đột, retry stock, journal/settle, ownership. | backend/src/payments/*spec.ts; phụ lục A CHK-T01..15. |
| State machine | Các cặp hợp lệ/bất hợp lệ, terminal, cancel reason, completedAt, race transition. | order-state-machine.spec.ts; staff-orders.postgres.spec.ts. |
| E2E | Menu→chi tiết→giỏ→login→tạo đơn→payment→xác nhận; lịch sử/theo dõi; ít nhất 1 luồng đầy đủ theo đề. | frontend/e2e/flow.spec.ts, orders-api.spec.ts; runner backend/scripts/verify-tv4-browser.cjs. |
| Deployment | Clone sạch/migrate/seed; Compose; CI fail gate; deploy/health/smoke; rollback. | Tạo evidence gắn release/commit; không chỉ ảnh UI. |

## 10.3. Mẫu traceability khi ghép SRS

| Mã làm việc | Use-case | Thiết kế dự kiến | Code/API tham khảo | Test dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2-FR-01/02 | Xem menu/chi tiết | Activity Menu; Class Product/Option | GET products và products/:id | API list/detail + UI states. |
| A2-FR-03 | Quản lý giỏ | Activity Cart; Class Cart/CartItem | CartController; cart-pricing | Cart unit/HTTP/merge. |
| A2-FR-04/05 | Đăng ký/đăng nhập | Use-case Auth; sequence JWT | AuthController/service/guards | Auth/rbac/logout. |
| A2-FR-06/07/08 | UC-CHK | Activity Checkout; Sequence Checkout; Class Order/Payment | POST orders/payments; Inventory | CHK-T01..14; integration PostgreSQL. |
| A2-FR-09/10 | Xem/theo dõi/cập nhật đơn | Activity staff; state machine | orders/me/detail/status; staff/orders | Ownership, state/race, E2E sync, CHK-T15. |

Tên sơ đồ/test ở bảng là mục tiêu nếu chưa có tệp; khi nghiệm thu phải thay bằng đường dẫn và test ID tồn tại, link commit/log thật. Mỗi thành viên tự cập nhật phần mình, Duy tổng hợp; ma trận hiện có trong repo vẫn là bản đóng góp nháp.

# 11. Môi trường, lệnh chạy, CI/CD và bàn giao

## 11.1. Lệnh local theo cấu trúc repo hiện tại

Yêu cầu môi trường theo README: Node.js 24, npm 11, Docker Compose/PostgreSQL 15. Package manifest hiện có Next 16.3.8, React 19.2.8, NestJS khai báo ^12.0.1 và Prisma ^6.19.3; đây là giá trị manifest của repo, không phải thông tin phiên bản mới nhất trên thị trường.

Trong PowerShell tại repo, tạo .env từ .env.example chỉ khi chưa có rồi tự đặt DATABASE_URL/JWT_SECRET và mật khẩu DB. Không copy đè .env đang dùng. Để demo API thật, đặt NEXT_PUBLIC_DATA_MODE=api và NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api trước build frontend. Docker Compose tự nạp .env; CLI Prisma chạy ở host cần biến môi trường của shell đúng DB.

npm --prefix frontend ci

npm --prefix backend ci

docker compose up -d --build

docker compose exec backend npm run prisma:seed

Đây là lệnh hướng dẫn, chưa được chạy trong lượt xuất. Backend container hiện tự prisma migrate deploy trước khi start; kiểm DB target trước khi chạy. Seed staff cần BARISTA_EMAIL/BARISTA_PASSWORD do người chạy tự đặt và không dùng production. Khi thay NEXT_PUBLIC_* phải rebuild frontend; production phải đổi URL cho đúng, không giữ localhost.

npm run lint

npm run test

npm run build

docker compose exec backend npm run test:postgres

docker compose exec backend npm run test:payments:postgres

$env:BREWLITE_E2E_BROWSER_CHANNEL = 'msedge'

$env:BREWLITE_RUN_API_E2E = '1'

npm --prefix frontend run test:e2e -- --grep 'API mode'

Test DB scripts cần DATABASE_URL và quyền tạo/xóa DB test riêng; script tạo tên UUID riêng rồi dọn, không reset DB ứng dụng. Unit pass không đủ nếu suite DB bị skipped. Browser cần frontend/API/DB/seed đúng cấu hình và trình duyệt đã cài; khi dùng server khác port phải đặt BREWLITE_E2E_BASE_URL/CORS tương ứng. Nếu không có Edge, chuẩn bị browser Playwright phù hợp. Không sử dụng lệnh reset DB để chỉ làm test pass.

## 11.2. Cấu hình cần biết — chỉ tên biến, không có secret

POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_PORT; DATABASE_URL; JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN; PORT, FRONTEND_ORIGIN; BARISTA_EMAIL, BARISTA_PASSWORD, BARISTA_NAME; MOCK_PAYMENT_OUTCOME, PAYMENT_DEMO_CONTROLS; NEXT_PUBLIC_API_URL, NEXT_PUBLIC_DATA_MODE, NEXT_PUBLIC_PAYMENT_DEMO_CONTROLS. Test runner dùng ORDERS_TEST_DATABASE_URL/PAYMENTS_TEST_DATABASE_URL. Biến NEXT_PUBLIC_* xuất hiện ở browser bundle nên không đặt bí mật vào đó.

## 11.3. Pipeline cần xây cho Assignment 2

Sprint 1: PR → Install → Lint → Unit Test → Build; branch protection hoặc cơ chế tương đương bắt buộc chặn merge khi fail. Lưu link PR + log pass và log một thay đổi lỗi được CI phát hiện; không tạo minh chứng giả.

Sprint 2: Push/Tag → Lint/Test → Build → Docker Image → Registry nếu nền tảng yêu cầu → Deploy → Smoke Test. Image gắn commit SHA/semantic version; secret lấy từ CI; migration an toàn, lỗi thì dừng; health/smoke sau deploy; có hướng dẫn rollback app và cách xử lý tương thích schema. Chưa có workflow .github/workflows trong repo tại thời điểm đọc.

Rollback không mặc định là migrate down/xóa dữ liệu. Đề xuất dùng migration tương thích ngược, release cũ có tag, backup trước thay đổi nguy hiểm, ghi rõ thứ tự rollback và kiểm tra sau rollback. Nền tảng deploy/registry/domain và tài khoản truy cập còn chờ Kiệt/nhóm chọn.

## 11.4. Checklist nộp

Link repo và quyền giảng viên.

Context/SRS/use-case/truy vết; source và bản kết xuất activity/sequence/class/deployment.

Source frontend/backend, migration/seed và README tái lập.

Unit/integration/E2E; log không bỏ qua test DB mà vẫn tuyên bố đạt.

Pipeline CI/CD pass và bằng chứng fail gate Sprint 1.

URL frontend HTTPS, API và health; DB production không public trực tiếp.

Release/tag/release notes, README deploy/rollback, video/demo, Sprint Review/Retrospective.

Kiểm tra lại production lúc nộp và duy trì khi chấm.

# 12. Phân công và lịch cả nhóm — theo DOCX mới

Phần này trích lịch và các hàng phân công từ BrewLite_Phan_cong_6_thanh_vien.docx, không dùng owner Assignment 1 để thay thế. Mỗi người tự viết test phần mình; review theo cặp Khôi–Tri, Đông–Điệp, Duy–Kiệt. Mỗi người có ít nhất 1 PR mã ứng dụng kèm test ở Task 4 và 1 ở Task 5 là quy định nội bộ nhóm.

| Giai đoạn | Thời gian | Kết quả cần hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | 23/10–25/10 Tuần 7 | Bối cảnh, phạm vi, SRS, sơ đồ use-case và đặc tả use-case trọng tâm. |
| Task 2 | 26/10–29/10 Tuần 8 | Activity, sequence và class diagram khớp với yêu cầu. |
| Task 3 | 30/10–01/11 Tuần 8 | Kiến trúc, ADR, deployment diagram và hợp đồng API. |
| Task 4 Sprint 1 | 02/11–08/11 Tuần 9 | MVP xem menu chạy được, repository hoàn chỉnh và CI trên pull request. |
| Task 5 Sprint 2 | 09/11–20/11 Tuần 10–11 | Luồng mua hàng đầy đủ, kiểm thử, CI/CD, production và hồ sơ bàn giao. |
| Dự phòng và hạn cuối | 21/11–25/11 Tuần 11–12 | Sửa lỗi, bổ sung minh chứng; giữ production hoạt động khi chấm. |

## 12.1. Task 1 — trách nhiệm từng người

| Thành viên | Phần việc theo phân công |
| --- | --- |
| Phạm Gia Khôi | Task 1.1: mô tả vấn đề nghiệp vụ, stakeholder, mục tiêu, in-scope/out-of-scope, giả định, ràng buộc và rủi ro; lưu docs/requirements/context-and-scope.md. |
| Võ Minh Tri | Task 1.2: đặc tả yêu cầu menu, chi tiết sản phẩm, size/topping, giỏ hàng, tạo đơn và thanh toán; gán mã FR, mức MoSCoW, tiêu chí chấp nhận; ghép bản SRS. |
| Nguyễn Văn Đông | Task 1.2: đặc tả đăng ký/đăng nhập, JWT, lịch sử đơn và quản lý trạng thái đơn; bổ sung NFR bảo mật và tiêu chí chấp nhận cho từng yêu cầu. |
| Lê Quang Điệp | Task 1.3: viết actor, trigger, tiền/hậu điều kiện, luồng chính, thay thế, ngoại lệ của Đặt và thanh toán đơn hàng; liên kết các mã FR. |
| Trần Thế Duy | Task 1.2–1.3: vẽ use-case tổng quát và use-case trọng tâm; kiểm tra tiêu chí chấp nhận có thể viết thành test, gồm hết hàng, chưa đăng nhập, thanh toán thất bại. |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | Task 1.2: đặc tả NFR hiệu năng, tính khả dụng, khả năng triển khai và cách đo. Khởi tạo repository để lưu Task 1–3 cùng lịch sử thay đổi. |

## 12.2. Task 2 — trách nhiệm từng người

| Thành viên | Phần việc theo phân công |
| --- | --- |
| Phạm Gia Khôi | Task 2.1: activity cho xem menu, xem chi tiết, chọn size/topping và cập nhật giỏ hàng; thể hiện bắt đầu/kết thúc, hành động và nhánh dữ liệu không hợp lệ hoặc hết hàng. |
| Võ Minh Tri | Task 2.1: activity đặt đơn và thanh toán; bổ sung swimlane, decision/merge, nhánh chưa đăng nhập, hết hàng, thanh toán thất bại; ghép luồng end-to-end với Khôi. |
| Nguyễn Văn Đông | Task 2.2: sequence tạo đơn từ Customer qua Next.js UI, NestJS API đến Database; thể hiện request/response, kiểm tra JWT, validate, transaction và cập nhật tồn kho. |
| Lê Quang Điệp | Task 2.2: nối sequence với Payment Service; nhánh alt thành công/thất bại, idempotency khi gửi lại thanh toán và thông báo kết quả cuối cùng cho người dùng. |
| Trần Thế Duy | Task 2.3: class diagram domain gồm User, Product, Order, OrderItem, Payment, Promotion, LoyaltyTransaction; ghi thuộc tính, quan hệ, multiplicity và enum trạng thái. |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | Chuẩn hóa, lưu tệp nguồn và bản SVG/PNG/PDF kết xuất trong docs/diagrams. Khởi tạo docs/traceability-matrix.md và đối chiếu mã FR với use-case, activity, sequence, class. |

## 12.3. Task 3 — trách nhiệm từng người

| Thành viên | Phần việc theo phân công |
| --- | --- |
| Phạm Gia Khôi | Task 3.1: thiết kế frontend Next.js theo hướng mobile-first/PWA; phân chia trang, component, luồng điều hướng và các trạng thái tải dữ liệu/lỗi. |
| Võ Minh Tri | Task 3.1: ghép mô tả kiến trúc theo C4 hoặc phân lớp; thể hiện Next.js, NestJS, PostgreSQL, dịch vụ thanh toán mô phỏng và quan hệ giữa các thành phần. |
| Nguyễn Văn Đông | Task 3.1: thiết kế module NestJS, hợp đồng request/response cho sản phẩm, xác thực, đặt đơn; cơ chế JWT, validate dữ liệu và xử lý lỗi API. |
| Lê Quang Điệp | Task 3.1: thiết kế PostgreSQL, migration/seed, transaction đặt đơn, cập nhật tồn kho; hợp đồng thanh toán mô phỏng và cơ chế chống xử lý thanh toán lặp. |
| Trần Thế Duy | Task 3.1: tổng hợp lý do chọn kiến trúc, ưu điểm, hạn chế và trade-off; ghi ADR cùng các chủ phần việc; lập danh sách kiểm thử theo tiêu chí chấp nhận. |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | Task 3.2: chọn và kiểm tra khả năng dùng nền tảng production; vẽ deployment diagram gồm web/CDN, API, DB có lưu trữ bền vững, registry, HTTPS/cổng, secret, health và log. |

## 12.4. Task 4 — trách nhiệm từng người

| Thành viên | Phần việc theo phân công |
| --- | --- |
| Phạm Gia Khôi | Code màn hình menu mobile-first và ProductCard, hiển thị tên/ảnh/giá sản phẩm từ API. Viết component test cho phần hiển thị. Hoàn thành trước hết ngày 06/11. |
| Võ Minh Tri | Code khung ứng dụng Next.js, điều hướng menu/chi tiết, lớp gọi API và ghép component của Khôi–Duy. Viết test cho gọi API và điều hướng. Hạn 06/11. |
| Nguyễn Văn Đông | Code kết nối PostgreSQL, migration/seed và GET /products; dữ liệu mẫu chạy lại được. Viết unit/API test cho danh sách sản phẩm. Hạn 05/11. |
| Lê Quang Điệp | Code GET /products/:id, dữ liệu chi tiết, size/topping theo thiết kế; validate ID và xử lý sản phẩm không tồn tại. Viết test tương ứng. Hạn 05/11. |
| Trần Thế Duy | Code component Loading, Empty, Error và nút thử lại; tích hợp với menu/chi tiết. Viết component test cho các trạng thái và ghép test luồng xem menu. Hạn 06/11. |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | Code bootstrap/config của NestJS, GET /health và test. Hoàn thiện cấu trúc repo, README, .env.example, backlog, branch/PR, commit, DoD; dựng CI và chặn merge khi lỗi. Hạn 06/11. |

## 12.5. Task 5 — trách nhiệm từng người

| Thành viên | Phần việc theo phân công |
| --- | --- |
| Phạm Gia Khôi | Code trang chi tiết sản phẩm, chọn size/topping, số lượng, cập nhật giá và thêm vào giỏ; validate tùy chọn và xử lý hết hàng. Test phần giao diện, hoàn thành 12/11. |
| Võ Minh Tri | Code giỏ hàng, tăng/giảm/xóa món, tính tổng, checkout, chọn Ví/Thẻ mô phỏng và xác nhận kết quả; nối API đơn/thanh toán. Test tính tiền và lỗi checkout. Hạn 13/11. |
| Nguyễn Văn Đông | Code API đăng ký/đăng nhập, JWT và tạo đơn; validate giỏ/giá phía server, transaction và kiểm tra/cập nhật tồn kho. Viết unit và integration test tạo đơn. Hạn 12/11. |
| Lê Quang Điệp | Code API thanh toán Ví/Thẻ mô phỏng, nhánh thành công/thất bại, idempotency; API lịch sử/chi tiết đơn theo chủ sở hữu. Viết unit và integration test thanh toán. Hạn 13/11. |
| Trần Thế Duy | Code màn hình đăng ký/đăng nhập, lịch sử và theo dõi trạng thái đơn; xử lý lỗi xác thực. Viết test phần mình, ghép ít nhất 1 E2E từ menu đến xác nhận đơn. UI xong 13/11; E2E xong 16/11. |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | Code API cập nhật trạng thái đơn cho nhân viên, kiểm tra quyền và chuyển trạng thái hợp lệ; hoàn thiện health check và test. Làm Docker Compose, image, CI/CD, deploy, migration và rollback. API xong 13/11; deploy xong 16/11. |

## 12.6. Các phụ thuộc và mốc phối hợp

Task 1: Khôi chốt scope trước; Tri/Đông/Kiệt viết FR/NFR và Duy vẽ tổng quát; Điệp viết UC-CHK và Duy vẽ trọng tâm sau SRS chốt. Task 2: các loại sơ đồ làm song song theo SRS; Tri ghép activity, Đông ghép sequence, Kiệt hỗ trợ kết xuất/truy vết. Task 3: frontend/backend/DB/ADR làm song song; Tri ghép kiến trúc, Kiệt chốt deployment sau chọn nền tảng.

Task 4: Kiệt chuẩn bị khung/config; Đông bàn giao schema/migration/seed và products list, Điệp detail; Tri ghép UI của Khôi/Duy với API. Task 5: Đông auth/create-order → Điệp kiểm thử payment với đơn thật → Tri ghép checkout; Duy ghép auth/history/tracking theo API Đông/Điệp/Kiệt. Kiệt Docker/CI/CD song song; nghiệm thu production sau test đầy đủ.

Mốc nhóm: Task 1 23–25/10; Task 2 26–29/10; Task 3 30/10–01/11; Sprint 1 02–08/11; Sprint 2 09–20/11. Chốt chức năng 13/11; tích hợp/deploy 14–16/11; hoàn thiện 17–18/11; demo/video/release 19/11; nộp dự kiến 20/11. Dự phòng 21–24/11. DOCX ghi hạn cuối 25/11/2026 theo thông tin nhóm cung cấp; PDF không nêu giờ đóng hệ thống, cần kiểm thông báo giảng viên.

# 13. Khoảng trống, mâu thuẫn và quyết định cần chốt

| Nội dung | Kết luận tại thời điểm đọc | Việc nhóm cần làm |
| --- | --- | --- |
| SRS chung | Chưa có srs.md/context-and-scope.md toàn nhóm trong docs/requirements; có nháp miền và bài Đông riêng. | Tri ghép FR/NFR/MoSCoW/AC; Khôi scope; thống nhất mã. |
| Bài Task 1.2 Đông | Đúng miền phụ trách; nhầm register trong dòng đăng nhập; thiếu FR/MoSCoW; NFR AC gộp; trạng thái chưa rõ quyền/retry/UNKNOWN. | Sửa endpoint login, ghi cookie JWT đúng code, gắn AC từng yêu cầu, đồng bộ state với mục 5. Không bắt Đông làm phần menu/giỏ của Tri. |
| Task 1.3 | Có đặc tả và hình đề xuất; chưa ghép mã SRS/chưa có review nhóm. | Duy review hình, Đông review văn bản, Tri mapping mã; quyết định các Q ở phụ lục A. |
| Cấu trúc repo | frontend/backend hiện có; đề yêu cầu apps/web/apps/api. | Nhóm quyết định điều chỉnh hoặc xác nhận tương đương với giảng viên; cập nhật mọi script/Compose/CI nếu đổi. |
| Sơ đồ/ADR | Chỉ thấy use-case checkout draft; chưa có bộ Task 2 và docs/architecture/adr. | Dựng activity/sequence/class/deployment, source+export, ADR; không dùng hình draft làm bằng chứng hoàn tất mọi task. |
| Promotion/Loyalty | Chưa có hai model mà class diagram đề yêu cầu; có mã giảm hardcoded và cộng cột điểm. | Vẽ đủ domain, chốt scope triển khai; không ghi nhầm là bảng/API đã tồn tại. |
| Health/CI/CD/production | Chưa thấy health endpoint hoặc workflow; chưa có URL production được xác minh. | Kiệt hoàn thiện health, pipelines, deploy, smoke/rollback và evidence. |
| PWA | Không thấy manifest trong các vị trí app/public đã kiểm; chưa xác nhận service worker/offline. | Khôi/nhóm xác định mức PWA cam kết và kiểm chứng; mobile responsive không tự đồng nghĩa PWA hoàn chỉnh. |
| Frontend lint/Barista | Tài liệu cũ ghi lint profile và UI cancel/history/KPI cần tích hợp; chưa chạy lại. | Rà trên commit release, không khẳng định lỗi còn/đã hết chỉ dựa log cũ. |
| Payment/Order boundaries | Order timeout chưa idempotent; UNKNOWN đối soát/TTL chưa có; cancel cạnh tranh payment cần review. | Chốt hành vi và AC trước thay đổi code; không hứa tự khôi phục tất cả. |
| Giá/giỏ đồng thời | Chưa chứng minh bước xác nhận lại khi giá đổi hoặc dọn giỏ bảo toàn món mới ở tab khác. | Tri/Đông/Điệp quyết định UX và test. |
| Runtime | Lượt xuất không chạy Docker/DB, build hay E2E. | Ghi blocker thật nếu môi trường không chạy khi kiểm thử; kiểm lại toàn bộ yêu cầu trên release. |

# 14. Trình tự sử dụng file để hoàn thành bài

Nhóm đọc phần 2 và chốt scope phần 3; xác nhận phân công mới phần 12. Ghi quyết định về code kế thừa và cấu trúc repo.

Tri ghép SRS từ khung phần 4 và bài các thành viên; Đông sửa các điểm review; Kiệt chốt ngưỡng NFR; Duy hoàn thiện use-case tổng quát.

Điệp/Duy/Đông review UC-CHK ở phụ lục A, thay mã đề xuất bằng FR chính thức. Commit/PR và nghiệm thu Task 1 thật.

Dùng phần 5–8 và phụ lục B để vẽ Task 2; không nhầm schema hiện tại với domain đầy đủ theo đề. Lưu nguồn+export và mapping.

Dùng phần 6, 9, 11 viết Task 3; chọn nền tảng thực tế, ghi ADR/contract/deployment rồi nghiệm thu.

Sprint 1: hoàn thiện phần việc từng người, CI chặn lỗi và demo menu thật; lưu minh chứng pass/fail và Review/Retrospective.

Sprint 2: tích hợp theo phần 12, chạy bộ test phần 10, deploy/smoke/rollback; cập nhật sơ đồ nếu kiến trúc đổi.

Trước nộp: kiểm checklist phần 11.4, quyền repo, URL, release, video, các đường dẫn truy vết và đóng góp từng người. Chỉ đánh dấu hoàn thành khi có bằng chứng phù hợp.

File này giúp nhóm tra cứu và soạn tạo phẩm; không thay thế việc đưa các tạo phẩm đúng cấu trúc vào Git, review, chạy test và triển khai. Các trường chưa biết như URL production/registry/release được để trạng thái chưa cung cấp, không điền giả.

# Phụ lục A — Đặc tả UC-CHK đầy đủ

Sao chép nội dung bản Markdown ngày 24/10/2026; các liên kết được thể hiện bằng nhãn văn bản trong Word. Mã FR kế thừa/FR-CHK vẫn là mã nháp như nguyên bản; không tự chuyển thành A2-FR. Tệp gốc trong repo: docs/requirements/use-case-checkout.md.

## Task 1.3 — Đặc tả use-case Đặt và thanh toán đơn hàng

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | BrewLite — Assignment 2, Requirements to Deployment |
| Mã use-case | UC-CHK |
| Người phụ trách đặc tả | Lê Quang Điệp |
| Phối hợp | Trần Thế Duy: sơ đồ use-case; Nguyễn Văn Đông: review chéo và nghiệp vụ tạo đơn/xác thực; Võ Minh Tri: SRS và checkout |
| Ngày soạn / phiên bản | 24/10/2026 / 0.1 |
| Trạng thái | DRAFT_READY_FOR_REVIEW — đã soạn đặc tả; chờ ghép SRS và review của nhóm |
| Mức | Mục tiêu người dùng; use-case trọng tâm của Task 1.3 |

### 1. Căn cứ và cách sử dụng

Đề chính thức: Assignment2-BrewLite (2).pdf, mục 3.3 (trang in 3): sơ đồ phạm vi use-case, actor, trigger, tiền/hậu điều kiện, luồng chính/thay thế/ngoại lệ và liên kết mã yêu cầu. Mục 4.2 và 7.1–7.2 yêu cầu tiếp tục dùng luồng này cho sequence, triển khai và kiểm thử.

Phân công nhóm: BrewLite_Phan_cong_6_thanh_vien.docx, bảng Task 1: Điệp viết đặc tả; Duy vẽ sơ đồ; Đông–Điệp kiểm tra chéo; hoàn thiện/nghiệm thu dự kiến ngày 25/10/2026 sau khi Task 1.1–1.2 được chốt. Đây là kế hoạch nhóm, không phải ngày do PDF quy định.

Đồ án kế thừa: API contract, yêu cầu miền Order/Inventory/Staff bản nháp, mã nguồn tạo đơn/thanh toán và checkout liệt kê ở mục 12. Hành vi retry tham chiếu mục Payment consistency — 2026-10-17 và mã nguồn, vì contract còn giữ mô tả retry cũ khác với cập nhật này.

Tài liệu này là bản đặc tả để nhóm review, không phải báo cáo đã chạy kiểm thử. Chưa tìm thấy SRS toàn nhóm đã duyệt trong repo tại thời điểm soạn. Mã FR/NFR kế thừa và mã đề xuất cục bộ được phân biệt ở mục 10; không tự coi chúng là mã SRS đã chốt. Phân công trong tài liệu này theo DOCX người dùng vừa cung cấp, thay cho phân công UC-CHK cũ trong bộ nháp ngày 21/10.

### 2. Mục tiêu và phạm vi

User story: Là khách hàng, tôi muốn đặt các món đã chọn và thanh toán bằng Ví hoặc Thẻ mô phỏng để nhận mã đơn, biết kết quả thanh toán và tiếp tục theo dõi đơn của mình.

Use-case bắt đầu khi khách từ giỏ hàng chọn tiếp tục đặt đơn. Use-case kết thúc khi hệ thống thông báo kết quả xác định, khách dừng thao tác, hoặc hệ thống thông báo chưa xác định được kết quả và hướng dẫn kiểm tra đơn. Xem menu và chọn size/topping là các bước trước use-case; lịch sử/theo dõi đơn là luồng tiếp nối.

| Trong phạm vi UC-CHK | Ngoài phạm vi UC-CHK |
| --- | --- |
| Kiểm tra đăng nhập, giỏ và cấu hình món; tính giá phía server; kiểm tra/giữ tồn kho; tạo đơn PENDING | Đặc tả đầy đủ đăng ký/đăng nhập, duyệt menu và chỉnh sửa giỏ |
| Chọn WALLET hoặc CARD; thanh toán mô phỏng; ghi nhận kết quả; chống xử lý lặp | Thu/hoàn tiền thật, nhập/lưu thông tin thẻ ngân hàng thật, giao hàng tận nơi |
| Thông báo thành công/thất bại/chưa xác định; thanh toán lại đơn thất bại; cung cấp mã đơn và đường dẫn theo dõi | Quy trình pha chế/bàn giao, hủy đơn/hoàn tiền, vận hành đối soát tự động |
| Tôn trọng giá và mức giảm đã được backend xác nhận nếu SRS có khuyến mãi | Tự bổ sung yêu cầu khuyến mãi/tích điểm; các phần này cần scope riêng trong SRS |

### 3. Actor, trigger và điều kiện

### Actor

| Actor | Vai trò |
| --- | --- |
| Khách hàng — actor chính | Kiểm tra giỏ, đăng nhập khi cần, chọn phương thức, xác nhận đặt/thanh toán và xem kết quả |
| Dịch vụ thanh toán mô phỏng — actor hỗ trợ | Nhận yêu cầu thanh toán và trả kết quả PAID, PAYMENT_FAILED hoặc UNKNOWN |

Next.js UI, NestJS API và PostgreSQL là thành phần bên trong hệ thống, không phải actor người dùng. Dịch vụ thanh toán được biểu diễn ngoài ranh giới nghiệp vụ BrewLite theo vai trò hệ thống hỗ trợ; gateway mô phỏng hiện có có thể chạy cùng ứng dụng, không bắt buộc tách container. Nhân viên quầy không trực tiếp tham gia UC-CHK.

Trigger: Khách chọn tiếp tục đặt đơn từ giỏ hàng; với luồng A02, khách chọn “Thử thanh toán lại” từ đơn đã xác nhận thất bại.

### Tiền điều kiện

Khách đã chọn ít nhất một món và cấu hình mong muốn vào giỏ; server sẽ kiểm tra lại tính hợp lệ, giá và tồn kho khi nhận yêu cầu.

Hệ thống có dữ liệu sản phẩm/size/topping và hỗ trợ hai phương thức mô phỏng WALLET/CARD.

Luồng chính áp dụng khi khách đã có phiên CUSTOMER hợp lệ. Khách chưa đăng nhập đi qua A01; đăng nhập là điều kiện bắt buộc trước khi ghi đơn hoặc thanh toán.

Luồng chính giả định các dịch vụ cần thiết sẵn sàng; lỗi dịch vụ được xử lý theo các ngoại lệ, không coi đây là bằng chứng khách đã thanh toán thất bại.

### Hậu điều kiện

| Kết quả | Trạng thái được bảo đảm |
| --- | --- |
| Thành công | Đơn thuộc đúng khách; dữ liệu món và giá được lưu dưới dạng snapshot; Payment PAID và Order PAID được ghi nhất quán; tồn kho đã giữ không bị trừ thêm; khách thấy mã đơn, tổng tiền, phương thức và kết quả, có thể mở đơn để theo dõi |
| Bị từ chối trước khi tạo đơn | Không tạo Order/Payment và không làm thay đổi tồn kho do yêu cầu bị từ chối; khách nhận lý do để chỉnh sửa hoặc đăng nhập |
| Thanh toán thất bại đã xác định | Đơn vẫn tồn tại với PAYMENT_FAILED; kết quả Payment được lưu; lượng tồn kho đã giữ được hoàn đúng một lần; không thông báo thành công; giữ giỏ để khách xử lý tiếp |
| Thanh toán chưa xác định/đang xử lý | Không tự kết luận PAID hoặc PAYMENT_FAILED; khi backend chưa áp kết quả xác định, Order giữ PENDING và giữ kho; không phát sinh lần thanh toán mới để vượt lần đang chờ; giữ thông tin đơn và lần thanh toán để kiểm tra lại |

Nếu chỉ trình duyệt mất phản hồi, backend có thể đã hoàn tất. Hậu điều kiện thực tế phải đọc lại từ server; màn hình “chưa xác định” không phải một trạng thái Order mới. Nếu lỗi transaction tạo đơn thì rollback toàn bộ việc tạo đơn/giữ kho; không xóa một đơn đã tạo thành công chỉ vì thanh toán xảy ra lỗi sau đó.

### 4. Luồng chính — Đặt đơn và thanh toán thành công

| Bước | Khách hàng / actor hỗ trợ | Phản hồi và xử lý của BrewLite |
| --- | --- | --- |
| M01 | Khách chọn tiếp tục đặt đơn từ giỏ. | Kiểm tra phiên CUSTOMER; hiển thị checkout với món, tùy chọn, số lượng và tổng tiền hiện tại. Chưa có phiên → A01; giỏ không hợp lệ → E01. |
| M02 | Khách kiểm tra thông tin, chọn Ví (WALLET) hoặc Thẻ (CARD) mô phỏng. | Hiển thị phương thức đã chọn và cho phép quay về sửa giỏ trước khi xác nhận. Không yêu cầu dữ liệu ngân hàng thật. |
| M03 | Khách xác nhận đặt và thanh toán. | Khóa thao tác gửi lặp trên giao diện trong lúc xử lý; gửi cấu hình món đến backend. Backend kiểm tra lại phiên, quyền và dữ liệu. Phiên lỗi → A01/E04. |
| M04 | — | Backend tra sản phẩm/tùy chọn, tính giá chính thức, kiểm tra mức giảm nếu có; cộng tổng số lượng theo sản phẩm để kiểm tra tồn kho. Dữ liệu lỗi → E01; thiếu kho → E02. |
| M05 | — | Trong một transaction, giữ tồn kho và lưu Order PENDING, OrderItem/snapshot, lịch sử ban đầu. Commit thành công rồi trả mã đơn và tổng tiền chính thức. Lỗi ghi dữ liệu → E03. Chưa xóa giỏ ở bước này. |
| M06 | — | Ghi nhận orderId; tạo/lưu khóa idempotency cho lần thanh toán và gửi orderId, phương thức, khóa đến backend. Giá trị thanh toán được lấy từ Order, không lấy từ giá do client gửi. |
| M07 | — | Backend kiểm tra chủ đơn, trạng thái và khóa idempotency. Ghi nhận lần thanh toán đang xử lý trước khi gọi dịch vụ mô phỏng. Yêu cầu gửi lại → A03; khóa/xung đột không hợp lệ → E05. |
| M08 | Dịch vụ thanh toán mô phỏng trả PAID. | Tiếp nhận kết quả có thẩm quyền. Kết quả PAYMENT_FAILED → A02; timeout/UNKNOWN → E06. Không giữ transaction DB mở trong lúc chờ dịch vụ thanh toán. |
| M09 | — | Ghi kết quả Payment PAID, chuyển Order PENDING → PAID và ghi lịch sử trong cùng transaction áp dụng kết quả. Không trừ thêm tồn kho đã giữ, không áp dụng lại tác động khi replay. Lỗi áp dụng kết quả → E07. |
| M10 | Khách nhận thông báo và có thể mở đơn để theo dõi. | Hiển thị thành công với mã đơn, tổng tiền chính thức, phương thức; dọn giỏ theo luồng thanh toán thành công của ứng dụng. Chỉ báo đã thanh toán sau khi backend xác nhận. Kết thúc UC-CHK; theo dõi/lịch sử là use-case tiếp nối. |

### 5. Luồng thay thế

### A01 — Chưa đăng nhập hoặc phiên hết hạn

Điểm rẽ: M01 hoặc M03; cũng áp dụng trước khi gửi Payment ở M06.

Hệ thống yêu cầu đăng nhập; khách có thể đăng ký qua luồng riêng nếu chưa có tài khoản. Không dùng xác thực giả lập.

Sau đăng nhập, tải/kiểm tra lại giỏ hoặc đơn đã biết và quyền sở hữu. Nếu chưa tạo đơn, quay lại M01. Nếu đã biết orderId, kiểm tra trạng thái đơn/lần thanh toán trước khi tiếp tục, không tự tạo đơn mới.

Nếu khách hủy đăng nhập hoặc xác thực thất bại, dừng thao tác ghi; không tạo đơn/thanh toán từ request chưa được xác thực.

Việc quay lại đúng đơn khi phiên hết hạn giữa thanh toán cần kiểm chứng trong tích hợp; không coi chỉ có tham số chuyển hướng là đã đáp ứng yêu cầu.

### A02 — Thanh toán thất bại và khách chọn thử lại

Điểm rẽ: M08, khi dịch vụ xác nhận PAYMENT_FAILED.

Hệ thống lưu thất bại, chuyển Order PENDING → PAYMENT_FAILED và hoàn tồn kho đã giữ đúng một lần; hiển thị mã đơn và lựa chọn thử lại.

Nếu khách dừng, kết thúc với hậu điều kiện thất bại. Nếu thử lại, tải lại cùng orderId, xác minh chủ đơn và trạng thái PAYMENT_FAILED; hiển thị snapshot món/tổng tiền của đơn cũ.

Khách có thể chọn lại WALLET/CARD. Lần thử mới dùng khóa idempotency mới; không gọi tạo Order mới. Đổi món là một quy trình đặt đơn khác, không sửa snapshot của đơn cũ.

Trước khi gọi gateway, backend kiểm tra và giữ lại tồn kho, chuyển PAYMENT_FAILED → PENDING và ghi nhận attempt trong một transaction. Thiếu kho → E02: vẫn PAYMENT_FAILED, không commit attempt mới, không gọi gateway.

Sau khi chuẩn bị thành công, tiếp tục M08–M10; có thể nhận thất bại lần nữa hoặc UNKNOWN. Tổng tiền lấy từ đơn cũ, không tính lại theo giá catalog đã đổi.

### A03 — Gửi lại cùng yêu cầu thanh toán

Điểm rẽ: M07; xảy ra khi reload, mất phản hồi hoặc gửi lặp.

Gửi lại cùng người dùng, orderId, phương thức và khóa cũ để nhận kết quả của cùng lần thanh toán.

Nếu kết quả đã lưu, trả kết quả cũ; không gọi gateway, cập nhật trạng thái, tác động kho hoặc cộng điểm (nếu có) lần nữa. Payment thất bại với khóa cũ vẫn trả thất bại; chỉ A02 mới mở lần thử mới.

Nếu đang xử lý/chưa có kết quả đủ để hoàn tất, phản hồi đang xử lý/xung đột; giữ khóa cũ để kiểm tra lại. Nếu đã lưu kết quả gateway nhưng chưa áp dụng vào đơn, thực hiện E07.

Dùng lại khóa với orderId/phương thức khác → E05. Dùng khóa mới cho đơn đang có lần PROCESSING/UNKNOWN hoặc đã PAID cũng không được tạo thêm giao dịch.

### A04 — Khách quay lại sửa giỏ hoặc rời checkout

Điểm rẽ: Trước M03: khách về giỏ để sửa món/số lượng; khi tiếp tục thì bắt đầu lại M01. Chưa có đơn nên chưa giữ tồn kho cho đơn.

Sau M05, việc đóng trang không tự hủy đơn hoặc tự hoàn kho. Nếu đã có orderId, kiểm tra đơn đó khi quay lại. Chính sách hết hạn đơn PENDING chưa được chốt (Q04, mục 11).

### 6. Luồng ngoại lệ

| Mã / điểm rẽ | Tình huống | Cách xử lý và điểm tiếp tục/kết thúc |
| --- | --- | --- |
| E01 / M01, M04 | Giỏ rỗng; số lượng sai; sản phẩm không tồn tại; size/topping không hợp lệ/ngừng bán; dữ liệu giả giá/chủ đơn/trạng thái | Báo dữ liệu cần sửa; không tạo đơn hoặc giữ kho. Khách sửa giỏ rồi quay M01. Với mã khuyến mãi không hợp lệ, yêu cầu bỏ/sửa mã nếu SRS bật chức năng này. |
| E02 / M04–M05, A02 | Hết hàng, tổng số lượng các dòng cùng sản phẩm vượt tồn kho, hoặc khách khác vừa mua phần kho cuối | Từ chối toàn bộ đơn/lần retry, không giữ kho một phần. Khách tải lại và sửa giỏ; retry đơn cũ thì giữ PAYMENT_FAILED và không gọi gateway. Không bảo đảm thành công chỉ vì lúc xem menu còn hàng. |
| E03 / M05 | DB lỗi trong transaction tạo đơn hoặc mất phản hồi sau khi gửi tạo đơn | Nếu transaction thất bại: rollback Order/items/history/kho. Nếu chỉ mất phản hồi: UI báo chưa xác định tạo đơn thành công hay chưa, không tự gửi lại POST /orders; kiểm tra lịch sử/đơn trước khi quyết định đặt tiếp. Chưa có cơ chế bảo đảm chống trùng tạo đơn trong contract hiện tại (Q03). |
| E04 / M03, M07 | Phiên không hợp lệ, tài khoản không có quyền, thanh toán/đọc đơn người khác | Yêu cầu đăng nhập nếu thiếu phiên; từ chối quyền/ownership còn lại, không lộ dữ liệu đơn người khác và không tạo Payment/đổi kho. Không coi biết orderId là có quyền truy cập. |
| E05 / M07 | Khóa cũ gắn order/phương thức khác; đơn đã thanh toán/hủy/không được phép trả tiền; có lần thanh toán khác đang chờ | Từ chối xung đột; tải lại trạng thái và xử lý theo kết quả có thẩm quyền. Không tạo khóa khác liên tục để vượt kiểm tra. |
| E06 / M08 hoặc khi UI chờ | Gateway timeout/UNKNOWN, mạng lỗi, trình duyệt không nhận được phản hồi | Hiển thị chưa xác định; không hiển thị thành công hoặc thất bại chắc chắn chỉ từ timeout. Kiểm tra đơn từ backend; cùng attempt thì giữ khóa cũ. UNKNOWN/PROCESSING chưa được giải quyết không cho thanh toán lần mới. Backend chưa có API đối soát tự động; việc chờ lâu không tự giải phóng kho hay đổi trạng thái (Q04). |
| E07 / M09 | Đã có kết quả gateway nhưng transaction cập nhật Payment/Order thất bại | Rollback việc áp kết quả, không commit trạng thái nghiệp vụ dang dở. Với kết quả gateway đã lưu bền vững, gửi lại khóa cũ có thể phục hồi áp dụng một lần mà không gọi gateway lại. Nếu chưa lưu được kết quả gateway, giữ trạng thái chờ và cần xác minh; không tự thanh toán lại. |
| E08 / M10 | Thanh toán đã PAID nhưng tải màn kết quả hoặc dọn giỏ lỗi | Đơn vẫn PAID; tải lại chi tiết/lịch sử của chủ đơn để hiển thị kết quả. Không tạo thanh toán mới vì lỗi giao diện; việc dọn giỏ có thể thử lại mà không thay kết quả thanh toán. |

### 7. Quy tắc nghiệp vụ

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-CHK-01 | Backend lấy người dùng từ phiên xác thực; khách chỉ tạo/thanh toán/đọc đơn của mình. Client không được tự khai giá, chủ đơn hoặc trạng thái thanh toán. |
| BR-CHK-02 | Tiền là số nguyên VND. Đơn giá = giá sản phẩm + phụ thu size + tổng phụ thu topping; thành tiền dòng = đơn giá × số lượng; tổng đơn = tổng các dòng − mức giảm hợp lệ nếu có. Backend quyết định giá chính thức; snapshot đơn đã tạo không đổi theo catalog. |
| BR-CHK-03 | Kiểm tổng quantity của các dòng cùng Product. Tạo đơn và giữ kho phải nguyên tử, không âm kho. PAID không trừ kho thêm. PAYMENT_FAILED hoàn đúng lượng đã giữ một lần. Retry phải giữ kho lại trước gateway. |
| BR-CHK-04 | PENDING chỉ có nghĩa đã tạo đơn, chưa có nghĩa đã thanh toán. UNKNOWN là kết quả Payment, không phải enum Order. PROCESSING là trạng thái nội bộ của lần thanh toán. |
| BR-CHK-05 | Thanh toán mô phỏng bằng WALLET/CARD. Không yêu cầu tiền thật hoặc dữ liệu thẻ thật. Nút chọn kịch bản PAID/FAILED/UNKNOWN chỉ là điều khiển sandbox, không phải quyền của khách tự xác nhận đã trả tiền. |
| BR-CHK-06 | Cùng user + key + order + method là cùng lần thanh toán. Chỉ bắt đầu lần mới bằng key mới sau khi đã xác định lần trước thất bại. Idempotency Payment không đồng nghĩa idempotency tạo Order. |
| BR-CHK-07 | Kết quả Payment và các tác động Order/kho/history phải nhất quán khi áp kết quả; gateway chạy ngoài transaction DB. Không giả định có thể rollback một giao dịch bên ngoài chỉ bằng rollback DB. |
| BR-CHK-08 | Chỉ báo thành công khi có xác nhận backend. Giỏ chưa bị xóa khi mới PENDING hoặc khi thanh toán thất bại/chưa rõ; retry dùng snapshot đơn cũ. Chính sách dọn giỏ khi có chỉnh sửa đồng thời cần được nhóm chốt (Q05). |

### Phân biệt trạng thái trong phạm vi use-case

| Sự kiện | Order | Payment | Tồn kho |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo đơn thành công, chưa gọi thanh toán | PENDING | Chưa có | Đã giữ |
| Bắt đầu thanh toán | PENDING | PROCESSING (nội bộ) | Giữ nguyên |
| Xác nhận thanh toán thành công | PAID | PAID | Không trừ thêm |
| Xác nhận thất bại | PAYMENT_FAILED | PAYMENT_FAILED | Hoàn một lần |
| Gateway chưa xác định | PENDING | UNKNOWN | Tiếp tục giữ |
| Chuẩn bị retry thành công | PAYMENT_FAILED → PENDING | Attempt mới PROCESSING; giữ attempt cũ thất bại | Giữ lại trước gateway |
| Retry thiếu kho | PAYMENT_FAILED | Không commit attempt mới | Không đổi |

Các trạng thái PREPARING/READY/COMPLETED thuộc xử lý đơn sau thanh toán. Use-case này không cấp quyền cho khách tự chuyển sang các trạng thái đó.

### 8. Sơ đồ use-case phạm vi trọng tâm

Sơ đồ UC-CHK — bản đề xuất, chưa có xác nhận review của Duy.

Nguồn PlantUML và bản SVG mô tả cùng actor, ranh giới và quan hệ.

Bản PNG được kết xuất từ SVG để chèn vào báo cáo. SVG được dựng cùng nội dung với nguồn PlantUML; không phải kết quả chạy trình biên dịch PlantUML.

UC-CHK bao gồm hành vi tạo đơn và thanh toán mô phỏng. Quan hệ include không mô tả thứ tự thời gian hay bảo đảm mọi ngoại lệ đều đi tới thanh toán; thứ tự và điểm dừng nằm ở mục 4–6, sau đó được thể hiện bằng activity/sequence ở Task 2.

Đăng nhập, sửa giỏ và theo dõi là các use-case liên quan trước/sau, không đưa vào hình để tránh nhầm với sơ đồ tổng quát toàn hệ thống. Retry và UNKNOWN là các nhánh trong đặc tả này.

Hình là bản đề xuất hỗ trợ bàn giao Task 1.3; Duy vẫn phụ trách review/chuẩn hóa sơ đồ theo DOCX. Chưa thay thế sơ đồ tổng quát của Task 1.2, chưa ghi nhận Duy đã phê duyệt.

### 9. Tiêu chí chấp nhận và ca kiểm thử dự kiến

Tất cả ca dưới đây có trạng thái PLANNED. Đây là kết quả mong đợi dùng để viết test ở Task 4–5, không phải log kiểm thử đã chạy.

| Mã AC / test dự kiến | Điều kiện và thao tác | Kết quả mong đợi | Luồng |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-CHK-01 / CHK-T01 | CUSTOMER hợp lệ; giỏ đúng/còn hàng; gateway PAID. Chạy riêng WALLET và CARD. | Mỗi lần đặt mới có một Order và một Payment PAID, đúng snapshot/tổng tiền/phương thức; kho giảm đúng số lượng một lần; có màn xác nhận và mở được đơn. | M01–M10 |
| AC-CHK-02 / CHK-T02 | Khách chưa đăng nhập hoặc phiên hết hạn trước lệnh ghi. | Yêu cầu đăng nhập; không ghi nghiệp vụ từ request bị từ chối. Sau xác thực phải kiểm tra lại giỏ/đơn, không tự tạo đơn khác khi đã biết orderId. | A01 |
| AC-CHK-03 / CHK-T03 | Lần lượt gửi giỏ rỗng, quantity 0/không nguyên, size/topping sai, field tự đặt giá/user/status. | Bị từ chối; số Order/Payment và stock không đổi do request lỗi. | E01, E04 |
| AC-CHK-04 / CHK-T04 | Giá nền 29.000đ, phụ thu size 10.000đ, topping 6.000đ, quantity 2, không giảm giá; client dùng giá khác hoặc catalog đổi sau khi tạo. | Tổng chính thức 90.000đ; không nhận giá tự khai. Snapshot đã tạo và số tiền retry vẫn 90.000đ khi catalog đổi. | M04–M06, A02 |
| AC-CHK-05 / CHK-T05 | Tồn kho 1; hai khách đồng thời đặt 1 ly, hoặc một giỏ có nhiều dòng cùng sản phẩm vượt kho. | Trường hợp tranh kho: đúng một đơn thành công, kho cuối 0. Giỏ vượt kho bị từ chối toàn bộ, không âm kho/giữ một phần. | E02 |
| AC-CHK-06 / CHK-T06 | Gây lỗi DB giữa giữ kho và hoàn tất tạo đơn. | Không còn Order/items/history dang dở; kho trở về trước request; không gọi gateway. | E03 |
| AC-CHK-07 / CHK-T07 | Gateway trả PAYMENT_FAILED; khách xem lại đơn rồi retry thành công bằng key mới. | Lần đầu hoàn kho một lần và giữ giỏ; lần sau cùng orderId, giữ kho lại trước gateway, Order PAID; lưu hai attempts với kết quả tương ứng. | A02 |
| AC-CHK-08 / CHK-T08 | Gửi lại cùng payment key/order/method sau PAID và sau PAYMENT_FAILED; thử cả hai request đồng thời. | Chỉ một lần gọi gateway cho attempt; replay trả kết quả đã lưu hoặc báo đang xử lý; không lặp transition/kho. Key cũ thất bại không tạo lần charge mới. | A03 |
| AC-CHK-09 / CHK-T09 | Dùng key cũ cho phương thức/đơn khác; dùng key mới khi đơn đang PROCESSING/UNKNOWN hoặc đã PAID. | Từ chối xung đột; không tạo thêm giao dịch hoặc tác động kho. | E05 |
| AC-CHK-10 / CHK-T10 | Gateway timeout/UNKNOWN hoặc UI mất phản hồi dù backend đã PAID. | UNKNOWN giữ PENDING/kho, không mở attempt mới. Trường hợp backend đã PAID: tải lại hiển thị PAID; không suy ra thất bại từ lỗi mạng. | E06, E08 |
| AC-CHK-11 / CHK-T11 | Sau PAYMENT_FAILED, sản phẩm không còn đủ kho khi retry. | Cùng đơn vẫn PAYMENT_FAILED; không commit attempt mới, không gọi gateway, không thay kho. | A02, E02 |
| AC-CHK-12 / CHK-T12 | Khách B đọc/thanh toán đơn khách A; gọi tạo đơn bằng tài khoản không được phép. | Không lộ dữ liệu/không ghi nghiệp vụ trái quyền; phản hồi theo Auth/ownership contract. | E04 |
| AC-CHK-13 / CHK-T13 | Lưu kết quả gateway thành công rồi gây lỗi transaction áp kết quả; gửi lại key cũ. | Lần lỗi không commit Payment/Order dang dở; replay phục hồi từ kết quả đã lưu, gateway không gọi thêm, tác động nghiệp vụ đúng một lần. | E07 |
| AC-CHK-14 / CHK-T14 | Mất phản hồi POST /orders hoặc đóng trang sau khi đã tạo đơn. | Không tự lặp POST /orders hay tự hủy/hoàn kho; hướng dẫn kiểm tra lịch sử. Cách xác định duy nhất đơn khi mất orderId còn chờ Q03. | E03, A04 |
| AC-CHK-15 / CHK-T15 | Tải lại màn thành công/lịch sử sau thanh toán; giả lập lỗi dọn giỏ. | Kết quả lấy từ đơn của chủ sở hữu; đúng mã/tổng/phương thức; đơn vẫn PAID, không thanh toán lại vì giỏ chưa dọn. | M10, E08 |

### 10. Liên kết yêu cầu và truy vết

Quy ước: FR-05/08/10 và NFR-02/04 dưới đây đã có trong bản nháp miền TV4, chưa phải bằng chứng SRS toàn nhóm phê duyệt. Các mã FR-CHK-* là đề xuất cục bộ để truy vết được ngay; Tri/Đông cần thay hoặc ánh xạ sang FR chính thức sau khi ghép SRS. Không mặc định dùng một mã FR trong ví dụ của đề cho cùng nghiệp vụ.

| Mã / trạng thái mã | Yêu cầu liên quan UC-CHK | Bước/nhánh | AC |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CHK-01 / đề xuất cục bộ | Kiểm tra đăng nhập và quyền CUSTOMER trước đặt/thanh toán | M01, M03, M07, A01, E04 | AC-CHK-02, AC-CHK-12 |
| FR-CHK-02 / đề xuất cục bộ | Kiểm tra giỏ, tùy chọn, số lượng; hiển thị thông tin checkout | M01–M04, A04, E01 | AC-CHK-01, AC-CHK-03, AC-CHK-04 |
| FR-05 / kế thừa bản nháp | Tạo đơn, giá server, snapshot, transaction | M04–M06, E03 | AC-CHK-01, AC-CHK-03, AC-CHK-04, AC-CHK-06, AC-CHK-14 |
| FR-10 / kế thừa bản nháp | Kiểm tra/giữ/hoàn tồn kho, xử lý đồng thời | M04–M05, M09, A02, E02 | AC-CHK-05, AC-CHK-06, AC-CHK-07, AC-CHK-11 |
| FR-CHK-03 / đề xuất cục bộ | Thanh toán Ví/Thẻ mô phỏng và trả kết quả | M02, M06–M10, A02, E06–E08 | AC-CHK-01, AC-CHK-07, AC-CHK-10, AC-CHK-13, AC-CHK-15 |
| FR-CHK-04 / đề xuất cục bộ | Chống xử lý thanh toán lặp và phân biệt replay/retry | M06–M09, A02–A03, E05, E07 | AC-CHK-07, AC-CHK-08, AC-CHK-09, AC-CHK-11, AC-CHK-13 |
| FR-08 / kế thừa bản nháp | Cập nhật đúng trạng thái đơn theo kết quả Payment | M05, M09, A02, E06–E08 | AC-CHK-01, AC-CHK-07, AC-CHK-10, AC-CHK-13, AC-CHK-15 |
| FR-CHK-05 / đề xuất cục bộ | Tra cứu đơn/kết quả của chính khách, nối lịch sử/theo dõi | M10, A01, E03, E06, E08 | AC-CHK-12, AC-CHK-14, AC-CHK-15 |
| NFR-02 / kế thừa bản nháp | Xác thực và bảo vệ dữ liệu, chống giả mạo giá/owner/status | M03–M07, E01, E04 | AC-CHK-02, AC-CHK-03, AC-CHK-12 |
| NFR-04 / kế thừa bản nháp | Toàn vẹn giao dịch và dữ liệu khi lỗi/đồng thời | M05, M07–M09, A02–A03, E02–E03, E07 | AC-CHK-05, AC-CHK-06, AC-CHK-08, AC-CHK-11, AC-CHK-13 |

Ánh xạ test dùng cùng số: AC-CHK-01 → CHK-T01, …, AC-CHK-15 → CHK-T15. Các yêu cầu hiệu năng/khả dụng của SRS toàn hệ thống cần bổ sung sau khi có ngưỡng đo đã chốt; không tự đặt SLA cho nhóm trong Task 1.3.

### 11. Điểm cần nhóm chốt trước nghiệm thu

| Mã | Nội dung cần chốt | Người phối hợp / ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Q01 | SRS Task 1.2, mã FR/NFR chính thức và phạm vi khuyến mãi/tích điểm | Tri/Đông/nhóm; hoàn tất mapping mục 10, không để mã đề xuất bị hiểu là mã đã duyệt |
| Q02 | Duy review sơ đồ; Đông review đặc tả, nhất quán tiền/hậu điều kiện và nhánh lỗi | Duy/Đông/Điệp; lưu nhận xét và commit/PR thật, chưa có người duyệt trong lượt soạn này |
| Q03 | Khi mất phản hồi tạo đơn và chưa biết orderId, cần cơ chế nào để nhận diện đúng đơn và ngăn tạo trùng | Đông/Điệp/Tri; contract hiện chưa có idempotency Order. Tra lịch sử chỉ hỗ trợ kiểm tra, không phải bảo đảm tự động chống trùng |
| Q04 | Xử lý đơn PENDING bị bỏ dở, PROCESSING/UNKNOWN kéo dài; có cần đối soát/hết hạn trong MVP không | Điệp/Đông/Kiệt; hiện chưa có TTL/API đối soát tự động. Không tự hứa tự phục hồi mọi trường hợp |
| Q05 | Nếu giá đổi giữa checkout và tạo đơn, có cần khách xác nhận lại trước thanh toán; dọn giỏ thế nào khi khách sửa giỏ ở tab khác | Tri/Đông/Điệp; code hiện dùng giá server và dọn giỏ sau PAID, chưa chứng minh có bước xác nhận lại giá hoặc bảo toàn món mới ở tab khác |

Các câu hỏi Q03–Q05 ghi rõ giới hạn và hành vi bảo thủ có thể đặc tả ngay; nhóm quyết định phạm vi bổ sung trước khi chốt baseline. Không tự nâng bản soạn thành VERIFIED_COMPLETE hoặc coi Task 1 toàn nhóm đã nghiệm thu.

### 12. Đối chiếu đồ án và bàn giao Task sau

| Tài liệu/mã nguồn tham khảo | Nội dung đã đối chiếu bằng cách đọc |
| --- | --- |
| Orders service | Giá server, snapshot, giữ kho/tạo đơn cùng transaction; lọc đơn theo chủ sở hữu; chuẩn bị retry |
| Payments service | Key theo user/order/method; chặn attempt trùng; gọi gateway ngoài transaction; journal và áp kết quả |
| Checkout | Chọn WALLET/CARD; tạo đơn; retry bằng cùng orderId và snapshot; chặn submit lặp ở giao diện |
| Payment page | Kết quả success/failure/unknown, kiểm tra lại đơn, dọn giỏ khi thành công, quay checkout khi retry |
| API contract | POST /orders, POST /payments, GET /orders/me, GET /orders/:id và quy ước trạng thái/ownership |

Việc đọc mã chỉ giúp đặc tả khớp đồ án; chưa xác nhận mọi nhánh UI/API đang đạt AC ở mục 9. Không thay endpoint/DTO hoặc code ứng dụng trong lượt này.

Bàn giao Task 2: Khôi/Tri dùng M01–M10, A01–A04 và E01–E08 để vẽ activity; Đông ghép sequence tạo đơn và Điệp ghép phần thanh toán/retry/idempotency; Duy dùng actor, trạng thái và dữ liệu liên quan để đồng bộ use-case/class. Sequence tối thiểu có Customer, Next.js UI, NestJS API, Database, Payment Service theo đề.

Checklist trước nghiệm thu Task 1.3:

[x] Có mục tiêu, phạm vi, actor, trigger, tiền/hậu điều kiện.

[x] Có luồng chính, thay thế và ngoại lệ với điểm rẽ/kết thúc.

[x] Có bản đề xuất sơ đồ trọng tâm, nguồn PlantUML và SVG.

[x] Có quy tắc nghiệp vụ, tiêu chí chấp nhận và truy vết dự kiến.

[ ] Ghép mã FR/NFR chính thức với SRS đã duyệt.

[ ] Duy/Đông review và nhóm chốt các quyết định ảnh hưởng scope/AC.

[ ] Lưu commit/PR và biên bản nghiệm thu thật; không tự điền người duyệt/link giả.

Task 1 toàn nhóm còn cần context/scope, SRS và sơ đồ use-case tổng quát. Bộ Task 1.3 này không thay thế các tạo phẩm đó.

# Phụ lục B — Từ điển dữ liệu schema hiện tại

Trích trực tiếp backend/prisma/schema.prisma. Dấu ? = nullable/tùy chọn; [] = tập quan hệ/mảng; @map/@@map là tên DB; @relation mô tả khóa ngoại. Đây là schema source, chưa xác nhận migration đã được áp vào DB live. Không chứa dữ liệu người dùng.

| Enum | Giá trị |
| --- | --- |
| Role | CUSTOMER, BARISTA |
| UserStatus | ACTIVE, INACTIVE, BANNED |
| OrderStatus | PENDING, PAID, PREPARING, READY, COMPLETED, PAYMENT_FAILED, CANCELLED |
| PaymentMethod | WALLET, CARD |
| PaymentStatus | PROCESSING, PAID, PAYMENT_FAILED, UNKNOWN |
| ProductSizeCode | S, M, L |

## User

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| email | String | @unique |
| passwordHash | String | @map("password_hash") |
| fullName | String | @map("full_name") |
| phone | String? | — |
| role | Role | @default(CUSTOMER) |
| loyaltyPoints | Int | @default(0) @map("loyalty_points") |
| sessionVersion | Int | @default(0) @map("session_version") |
| status | UserStatus | @default(ACTIVE) |
| createdAt | DateTime | @default(now()) @map("created_at") |
| updatedAt | DateTime | @updatedAt @map("updated_at") |
| orders | Order[] | — |
| cart | Cart? | — |
| payments | Payment[] | — |

Ràng buộc model: @@map("users")

## Product

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| name | String | — |
| price | Int | — |
| imageUrl | String | @map("image_url") |
| stock | Int | @default(0) |
| version | Int | @default(1) |
| description | String | @default("") |
| sizes | ProductSize[] | — |
| toppings | ProductTopping[] | — |
| orderItems | OrderItem[] | — |
| cartItems | CartItem[] | — |

Ràng buộc model: @@map("products")

## ProductSize

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| productId | String | @map("product_id") @db.Uuid |
| code | ProductSizeCode | — |
| name | String | — |
| extraPrice | Int | @map("extra_price") |
| available | Boolean | @default(true) |
| isDefault | Boolean | @default(false) @map("is_default") |
| product | Product | @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade) |

Ràng buộc model: @@unique([productId, code]); @@map("product_sizes")

## Topping

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| name | String | — |
| products | ProductTopping[] | — |
| orderItemToppings | OrderItemTopping[] | — |

Ràng buộc model: @@map("toppings")

## ProductTopping

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| productId | String | @map("product_id") @db.Uuid |
| toppingId | String | @map("topping_id") @db.Uuid |
| extraPrice | Int | @map("extra_price") |
| available | Boolean | @default(true) |
| product | Product | @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade) |
| topping | Topping | @relation(fields: [toppingId], references: [id], onDelete: Restrict) |

Ràng buộc model: @@id([productId, toppingId]); @@index([toppingId]); @@map("product_toppings")

## Order

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| userId | String | @map("user_id") @db.Uuid |
| status | OrderStatus | @default(PENDING) |
| version | Int | @default(1) |
| subtotal | Int | — |
| discountAmount | Int | @default(0) @map("discount_amount") |
| total | Int | — |
| promotionCode | String? | @map("promotion_code") |
| inventoryHeld | Boolean | @default(true) @map("inventory_held") |
| cancelReason | String? | @map("cancel_reason") @db.VarChar(300) |
| completedAt | DateTime? | @map("completed_at") |
| createdAt | DateTime | @default(now()) @map("created_at") |
| updatedAt | DateTime | @updatedAt @map("updated_at") |
| user | User | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Restrict) |
| items | OrderItem[] | — |
| statusHistory | OrderStatusHistory[] | — |
| payments | Payment[] | — |

Ràng buộc model: @@index([userId, createdAt]); @@index([status, createdAt]); @@map("orders")

## OrderItem

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| orderId | String | @map("order_id") @db.Uuid |
| productId | String | @map("product_id") @db.Uuid |
| position | Int | — |
| name | String | — |
| imageUrl | String | @map("image_url") |
| size | ProductSizeCode | — |
| basePrice | Int | @map("base_price") |
| sizePrice | Int | @map("size_price") |
| unitPrice | Int | @map("unit_price") |
| qty | Int | — |
| lineTotal | Int | @map("line_total") |
| ice | String | — |
| sugar | String | — |
| note | String? | — |
| order | Order | @relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Cascade) |
| product | Product | @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Restrict) |
| toppings | OrderItemTopping[] | — |

Ràng buộc model: @@unique([orderId, position]); @@index([productId]); @@map("order_items")

## OrderItemTopping

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| orderItemId | String | @map("order_item_id") @db.Uuid |
| toppingId | String | @map("topping_id") @db.Uuid |
| name | String | — |
| extraPrice | Int | @map("extra_price") |
| orderItem | OrderItem | @relation(fields: [orderItemId], references: [id], onDelete: Cascade) |
| topping | Topping | @relation(fields: [toppingId], references: [id], onDelete: Restrict) |

Ràng buộc model: @@id([orderItemId, toppingId]); @@index([toppingId]); @@map("order_item_toppings")

## OrderStatusHistory

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| orderId | String | @map("order_id") @db.Uuid |
| fromStatus | OrderStatus? | @map("from_status") |
| toStatus | OrderStatus | @map("to_status") |
| version | Int | — |
| createdAt | DateTime | @default(now()) @map("created_at") |
| order | Order | @relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Cascade) |

Ràng buộc model: @@unique([orderId, version]); @@map("order_status_history")

## Cart

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| userId | String | @unique @map("user_id") @db.Uuid |
| createdAt | DateTime | @default(now()) @map("created_at") |
| updatedAt | DateTime | @updatedAt @map("updated_at") |
| user | User | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) |
| items | CartItem[] | — |

Ràng buộc model: @@map("carts")

## CartItem

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| cartId | String | @map("cart_id") @db.Uuid |
| productId | String | @map("product_id") @db.Uuid |
| size | ProductSizeCode | — |
| toppingIds | String[] | @default([]) @map("topping_ids") @db.Uuid |
| ice | String | — |
| sugar | String | — |
| note | String | @default("") |
| configKey | String | @map("config_key") |
| quantity | Int | — |
| createdAt | DateTime | @default(now()) @map("created_at") |
| updatedAt | DateTime | @updatedAt @map("updated_at") |
| cart | Cart | @relation(fields: [cartId], references: [id], onDelete: Cascade) |
| product | Product | @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade) |

Ràng buộc model: @@unique([cartId, productId, configKey]); @@index([productId]); @@map("cart_items")

## Payment

| Trường / quan hệ | Kiểu | Ràng buộc / ánh xạ |
| --- | --- | --- |
| id | String | @id @default(uuid()) @db.Uuid |
| userId | String | @map("user_id") @db.Uuid |
| orderId | String | @map("order_id") @db.Uuid |
| amount | Int | — |
| method | PaymentMethod | — |
| status | PaymentStatus | @default(PROCESSING) |
| gatewayStatus | PaymentStatus? | @map("gateway_status") |
| appliedAt | DateTime? | @map("applied_at") |
| idempotencyKey | String | @map("idempotency_key") @db.Uuid |
| createdAt | DateTime | @default(now()) @map("created_at") |
| updatedAt | DateTime | @updatedAt @map("updated_at") |
| user | User | @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Restrict) |
| order | Order | @relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Restrict) |

Ràng buộc model: @@unique([userId, idempotencyKey]); @@index([orderId]); @@map("payments")

Các constraint SQL như CHECK/partial unique index không được biểu diễn hết trong schema Prisma; phải đọc migration. Payment có unique (userId,idempotencyKey) và partial unique order_id cho live attempts trong SQL. Tạo Order/items/history/stock và finalize Payment cần service transaction; schema FK một mình không thực thi toàn bộ nghiệp vụ.

# Phụ lục C — Migration, scripts và bố cục repo

| Thứ tự tên migration | Tệp |
| --- | --- |
| 1. 0_baseline_users | backend/prisma/migrations/0_baseline_users/migration.sql |
| 2. 20261006000100_add_products | backend/prisma/migrations/20261006000100_add_products/migration.sql |
| 3. 20261014000000_add_rbac | backend/prisma/migrations/20261014000000_add_rbac/migration.sql |
| 4. 20261014000100_product_customization | backend/prisma/migrations/20261014000100_product_customization/migration.sql |
| 5. 20261015000000_add_cart | backend/prisma/migrations/20261015000000_add_cart/migration.sql |
| 6. 20261015000000_add_payments | backend/prisma/migrations/20261015000000_add_payments/migration.sql |
| 7. 20261015000100_orders_inventory | backend/prisma/migrations/20261015000100_orders_inventory/migration.sql |
| 8. 20261016000000_session_version | backend/prisma/migrations/20261016000000_session_version/migration.sql |
| 9. 20261016000100_staff_order_details | backend/prisma/migrations/20261016000100_staff_order_details/migration.sql |
| 10. 20261017000000_payment_consistency | backend/prisma/migrations/20261017000000_payment_consistency/migration.sql |
| 11. 20261017000000_payment_order_fk | backend/prisma/migrations/20261017000000_payment_order_fk/migration.sql |

Thứ tự ở đây theo tên thư mục, dùng Prisma migrate deploy để quản lý. Migration consistency có kiểm tra dữ liệu payment cũ; nếu dữ liệu xung đột phải audit/đối soát, không xóa payment để ép migration pass.

## Scripts: package.json

| Tên script | Lệnh định nghĩa trong package.json |
| --- | --- |
| dev:frontend | npm --prefix frontend run dev |
| dev:backend | npm --prefix backend run start:dev |
| build | npm --prefix frontend run build && npm --prefix backend run build |
| test | npm --prefix frontend test && npm --prefix backend test -- --runInBand |
| lint | npm --prefix frontend run lint && npm --prefix backend run lint |
| db:migrate | npm --prefix backend run prisma:migrate |
| db:seed | npm --prefix backend run prisma:seed |

## Scripts: backend/package.json

| Tên script | Lệnh định nghĩa trong package.json |
| --- | --- |
| build | nest build |
| deploy | nest deploy |
| format | prettier --write "src//*.ts" "test//*.ts" |
| start | nest start |
| start:dev | nest start --watch |
| start:debug | nest start --debug --watch |
| start:prod | node dist/main |
| lint | oxlint src/ test/ |
| test | node --experimental-vm-modules node_modules/jest/bin/jest.js --config jest.config.ts |
| test:postgres | node scripts/verify-orders-postgres.cjs |
| test:watch | jest --watch |
| test:payments:postgres | node scripts/verify-payments-postgres.cjs |
| check:payments | tsc --noEmit --incremental false -p tsconfig.payments-test.json |
| test:cov | jest --coverage |
| test:debug | node --inspect-brk -r tsconfig-paths/register -r ts-node/register node_modules/.bin/jest --runInBand |
| test:e2e | jest --config ./test/jest-e2e.json |
| prisma:generate | prisma generate |
| prisma:push | prisma db push |
| prisma:seed | prisma db seed |
| prisma:seed-customization | tsx prisma/seed-customization.ts |
| prisma:migrate | prisma migrate deploy |

## Scripts: frontend/package.json

| Tên script | Lệnh định nghĩa trong package.json |
| --- | --- |
| dev | next dev |
| build | next build |
| start | next start |
| lint | eslint |
| test | tsx --test src/services/*.test.ts |
| test:e2e | playwright test |

| Vị trí | Vai trò |
| --- | --- |
| frontend/src/app | Các route Next.js |
| frontend/src/components | UI/shell/auth/cart-sync/Barista |
| frontend/src/services | contracts, api, mock, payment-intent; mock nằm riêng |
| frontend/src/stores/cart.ts | Giỏ và persistence phía client |
| backend/src | Các NestJS module/controller/service/guard |
| backend/prisma | Schema, migrations, seed |
| frontend/e2e; backend/src/**/*spec.ts | Browser/integration/unit test |
| stitch | HTML, DESIGN.md, screen.webp làm nguồn đối chiếu UI |
| docs | Tài liệu, evidence, status, plan; tài liệu mới cần phản ánh bằng chứng thật |

# Phụ lục D — Danh mục nguồn và dấu nhận diện snapshot

| Nguồn | SHA-256 (toàn bộ file tại lúc đọc) |
| --- | --- |
| Đề Assignment 2 — Assignment2-BrewLite (2).pdf | ed2b85d0e8fb546dae088bc844bb8efeb7361629da48aac809b2840cc07d3938 |
| Phân công nhóm — BrewLite_Phan_cong_6_thanh_vien.docx | 8badccce115f65e3d4f6e3b56b632822e7f1736c89fd0db8ad875c789271e784 |
| Task 1.2 của Đông — task 1.2 (1).docx | 71b04e9ce5425962167dcb0184b3d07686b3cafe8b5ab55a10f6e1081a33da85 |
| README.md | a8ea965fe9a7fc994efa3e005a1cbf7c82dcf76465b9a72e2d232e50f0dd4ef6 |
| docs/PROJECT_CONTEXT.md | 0d51c1689e12091a03f6ee6f167c06df1f34318601bc5b57751a83ddfc5d11a1 |
| docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md | 862a99ac5dfca7fa13daa43e8886190a4723f91f5e72b1c5f2f8861808a8a9af |
| docs/PROJECT_STATUS.md | ef0ac6f0468007490b913b5a31cb462ba81cd31b153c46cfb8f7cc03936ca86e |
| docs/API_CONTRACT.md | ee85c5a3fc159ca2fd2200c7b1d211d1f2cc6f1fcde1afdef8d79b85eca3a996 |
| docs/ARCHITECTURE.md | 81ad508c87a1fd0418319b6791a1404ce3c798b0afb48c28239e5cd1240cd208 |
| docs/TEAM_HANDOFF.md | 7a71e752ecbd303406266a54796c49eea3ff40f7dcdfc3f3abb89c5ab56bb664 |
| docs/requirements/use-case-checkout.md | db4723200fbcb767e122c78e41cf23b74f74615c5162dfe0931853f30330c9e3 |
| backend/prisma/schema.prisma | 2c7911a6d92ae71fc02812f140af86d199c7676435c1a72b5cdde44b06ef153e |
| backend/prisma/seed-products.ts | 116a597de61b5aeb4134d87f05a18d866e823d71cc5f63f28f8030521593af77 |
| backend/prisma/seed-product-customization.ts | 153d3ab98f5c37606713a010d97ba86a13a01852d24dac6d996b824b672349cd |
| backend/src/app.module.ts | c7d6b3d736e10cf3560d535654ed763c1a9f7b4fe211c5139efc5c4c9cfdac97 |
| backend/src/main.ts | cd8608826777fc8dc23530c570f313946f69b37850b3b225a267a7b5a270628f |
| backend/src/auth/auth.controller.ts | b437d529ccc7bbc5cdc33abb9e1bd224546dbe211f2ce1bf9d5af673324139b5 |
| backend/src/orders/orders.service.ts | b3c0cde33b0de0f8dd68848522ddacf844a217c4e1e84a5c8fb1450bef693821 |
| backend/src/orders/order-state-machine.ts | 6662e6524d1153262952b2928116e81ad5a1f33f0195177368a6a3d4ec12cedd |
| backend/src/payments/payments.service.ts | 79479c7ff5dfeb18266c598037a857166f6597728bd84911d78a1f8941c4af57 |
| backend/src/payments/payments.repository.ts | b5c856f58a38e665a989be21a5939694b73795fa684a91f7e3c218c09a77d8bb |
| docker-compose.yml | bb4a8218d273e1b128acf3ae3559a82ae10a6caf6cae2c62d497c6b1782dfbd8 |
| package.json | 6c4f1688eb4e05ada0e1fd194f1712f524bc0036226ba844cc820a5efb7866ce |
| backend/package.json | 2875c6bc3a91d286cd8685f298ce1d9ff9b2ba9efa63119f27e439b5d6fb11a0 |
| frontend/package.json | 2c2887566a13f80ed9796471ac18cdf92c654f35b3877c5463de1d3093413a24 |

Dấu nhận diện phục vụ đối chiếu phiên bản nguồn đã đọc, không chứng minh nội dung được duyệt hoặc mã đã kiểm thử. Các tài liệu status/plan có thể được cập nhật thêm sau khi xuất để ghi nhận file này. Không có secret hay bản dump dữ liệu DB trong hồ sơ.